

**UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA**

**ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA**

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA**

**TRABAJO FIN DE MÁSTER**

**Servicio de análisis de cambios en repositorios de código para la identificación de fallos potenciales**

Diego Fermín Sanz Alonso

Junio de 2019



**UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA**

**ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA**

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA**

**TRABAJO FIN DE MÁSTER**

**Servicio de análisis de cambios en repositorios de código para la identificación de fallos potenciales**

|  |  |
| --- | --- |
| Autor: | Diego Fermín Sanz Alonso |
| Directores: | Pablo Bermejo López  Luis de la Ossa Jiménez |

Junio de 2019

Resumen

Durante el desarrollo de una aplicación software en equipo, es muy común utilizar servicios de control de versiones como GitHub o BitBucket. Cuando un miembro del equipo aporta un incremento en alguna de las ramas del repositorio, esto lanza un proceso automático de Integración (CI) y Prueba Continua (CT). Cuando el proceso de build en CI o durante las pruebas en CT es posible que se produzca un error, entonces decimos que la pipeline se ha roto, y todo el equipo debe parar su trabajo y no enviar ningún incremento nuevo al repositorio hasta que el programador arregle el código que ha roto el proceso de CI o CT.

Este TFM asume que algunos de los commits de código que acaban rompiendo el pipeline pueden tener características que los diferencian de los cambios que no, como por ejemplo el número de archivos actualizados, o el Volumen de código añadido. Por ello, se pretende mostrar al usuario la información más relevante para la detección de fallos, a modo de advertencia, antes de enviar el nuevo incremento al repositorio compartido. Así, se podría evitar alertar o molestar a todo el equipo involucrado.

A partir de todo ello se desplegará un servicio al que el usuario pueda subir la última versión de su repositorio local y compararlo con el último push realizado al repositorio compartido online, de manera que sepa si dicho commit es probable que falle durante el build y las pruebas o no.

En este trabajo se explicarán todas las fases de creación del servicio, desde la recogida y el análisis de los datos hasta la implementación y el despliegue del servicio en la nube. Además, durante el desarrollo del proyecto se seguirá una metodología Scrum y se cumplirá con la Primera Vía de la filosofía DevOps, buscando entregar valor al cliente lo más rápido posible.

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer por su ayuda constante a mis tutores durante estos meses. Gracias Pablo y Luis por ayudarme cuando había algún problema y por el apoyo durante el desarrollo del trabajo. Gracias también a mis compañeros del máster por todo el tiempo que hemos pasado juntos en esta etapa. Y, por último, gracias igualmente a mi familia y a mis amigos.

Índice de contenido

Resumen v

Agradecimientos vii

CAPÍTULO 1 Introducción 1

1.1 Motivación 1

1.2 Método y fases de trabajo 2

1.3 Competencias 3

1.4 Estructura de la memoria 3

CAPÍTULO 2 Estado del arte 5

2.1 Sistemas de control de versiones 5

2.2 Integración Continua, Entrega Continua y Despliegue Continuo 7

2.3 Predicción de fallos mediante análisis de código 9

2.4 Conclusiones 11

CAPÍTULO 3 Servicio de análisis 13

3.1 Descripción del servicio 13

3.2 Selección de métricas a mostrar 16

3.3 Modelo de predicción 17

3.4 Conclusiones 21

CAPÍTULO 4 Metodología 23

4.1 Adaptación de Scrum 23

4.2 Documentación del proyecto 27

CAPÍTULO 5 Despliegue Continuo 41

5.1 Desarrollo 43

5.2 Integración Continua 44

5.3 Despliegue Continuo 46

5.4 Conclusiones 48

CAPÍTULO 6 Análisis de datos 49

6.1 Variable clase 49

6.2 Preprocesamiento de las variables predictoras 51

6.3 Selección de variables 54

6.4 Conclusiones 55

CAPÍTULO 7 Conclusiones y propuestas 57

7.1 Conclusiones 57

7.2 Trabajo futuro 57

7.3 Opinión personal 58

Bibliografía 61

Anexos 65

A.1. Dockerfiles para la construcción de los contenedores 65

A.2. Contenido del Docker Compose 66

A.3. Archivo de configuración de Travis 67

Índice de figuras

[Imagen 2.1: Esquema general de un control de versiones distribuido 6](#_Toc11181862)

[Imagen 2.2: Diferencia entre Integración Continua, Entrega Continua y Despliegue Continuo 8](#_Toc11181863)

[Imagen 3.1: Flujo de trabajo común - Sin utilizar nuestro servicio 13](#_Toc11181864)

[Imagen 3.2: Flujo de trabajo común - Utilizando nuestro servicio 14](#_Toc11181865)

[Imagen 3.3: Contexto de uso de nuestro servicio 15](#_Toc11181866)

[Imagen 3.4: Pantalla inicial del servicio 15](#_Toc11181867)

[Imagen 3.5: Pantalla de resultados 16](#_Toc11181868)

[Imagen 3.6: Pantalla de predicción de fallos - versión Beta 20](#_Toc11181869)

[Imagen 4.1: Data-value pyramid 26](#_Toc11181870)

[Imagen 4.2: Burnup Chart del proyecto 27](#_Toc11181871)

[Imagen 4.3: Control Chart del proyecto 28](#_Toc11181872)

[Imagen 4.4: Digrama de Gantt del proyecto 30](#_Toc11181873)

[Imagen 5.1: Pipeline de desarrollo 41](#_Toc11181874)

[Imagen 5.2: Visualización de incidencias en ZenHub 44](#_Toc11181875)

[Imagen 5.3: Ejemplo Build en Travis CI 45](#_Toc11181876)

[Imagen 5.4: Resultado de los scripts de CI/CD en Travis 45](#_Toc11181877)

[Imagen 5.5: Diagrama de Despliegue 47](#_Toc11181878)

[Imagen 6.1: Distribución de la variable "Número de bugs" 50](#_Toc11181879)

[Imagen 6.2: Distribución de la variable "Número de bugs" en escala logarítmica 50](#_Toc11181880)

[Imagen 6.3: Gráfico del proceso de descubrimiento del conocimiento (KDD) 51](#_Toc11181881)

[Imagen 6.4: Distribución de la métrica LCOM5 53](#_Toc11181882)

# Introducción

## Motivación

Durante el desarrollo de una aplicación software en equipo, es muy común utilizar servicios de control de versiones como GitHub[[1]](#footnote-1) o BitBucket[[2]](#footnote-2). A partir de estos repositorios, el equipo de desarrollo puede obtener una copia con el código en un momento determinado y trabajar sobre él, para posteriormente subir sus cambios al repositorio remoto, con el fin de que los demás tengan acceso a dichos cambios. Sin embargo, en función de la complejidad del proyecto, el tamaño del equipo y la agilidad que se quiera llevar en el proyecto, la integración del código mediante las técnicas tradicionales puede conllevar conflictos y generar problemas que supongan tiempo de desarrollo perdido.

Por ello, para evitar estos contratiempos y a la vez asegurar la calidad del código, se realiza lo que se conoce como Integración Continua [1], que consiste en que, cada vez que un desarrollador añada una funcionalidad nueva, esta se compile, se realice el build y se ejecuten un conjunto de pruebas automáticas con el fin de determinar si el funcionamiento de todos los módulos del proyecto es el esperado, de manera que siempre se esté trabajando sobre una versión estable del proyecto.

Si se sigue esta filosofía, cuando un miembro del equipo añade una nueva funcionalidad o corrige algún fallo, esto lanza un proceso automático de Integración (CI) y Prueba Continua (CT). Cuando se lanza alguno de estos procesos, cabe la posibilidad de que se produzca un error. Si esto ocurre, decimos que la pipeline se ha roto, y todo el equipo debe parar su trabajo y no enviar ningún incremento nuevo al repositorio hasta que el programador arregle el código que ha roto el proceso de CI o CT.

Este TFM asume que algunos de los commits de código que acaban rompiendo el pipeline pueden tener características que los diferencian de los cambios que no, como por ejemplo el número de archivos actualizados, o el volumen de código añadido [2]. Por ello, se pretende mostrar un análisis descriptivo de las clases modificadas en un commit para que el usuario pueda decidir a raíz de estos datos si prefiere volver a revisar su código o si detecta, por ejemplo, que no cumple con los estándares de calidad del equipo. Asimismo, vamos a analizar si es posible crear un modelo que aprenda y pueda avisar al programador de estos 'commits smells', a modo de advertencia, antes de enviar el nuevo incremento al repositorio compartido. Así, se podría evitar alertar o molestar a todo el equipo involucrado.

Diversos artículos que apoyan esta teoría suelen basarse en entrevistas o encuestas para obtener feedback sobre los resultados de los commits [3]. En nuestro caso, utilizaremos la información de los propios commits, realizando un análisis estático del código modificado para poder extraer sus características y predecir si es probable que provoque fallos.

A partir de todo ello desplegará un servicio al que el usuario pueda subir la última versión de su repositorio local y compararlo con el último *push* realizado al repositorio compartido online, de manera que sepa si dicho commit es probable que falle durante el *build* y las pruebas o no. Los fallos que se intentarán detectar, por tanto, son exclusivamente los fallos de carácter funciónal, ya que los fallos de compilación se detectarían automáticamente antes de que comience a hacerse el *build*.

## Método y fases de trabajo

Las fases de trabajo se pueden resumir en 4 fases principales, que no tienen un orden secuencial sino iterativo e incremental son:

1. Adquisición de los datos.
2. Realizar un análisis estático de los cambios de código en un repositorio.
3. Tratar de crear y validar un modelo predictivo a partir de la información extraída.
4. Creación de un servicio a partir las dos fases anteriores.

El desarrollo del proyecto seguirá el framework de gestión de desarrollo Scrum [4], siguiendo recomendaciones para su adaptación en proyectos de Ciencia de Datos [5]. Además, el marco de trabajo cumplirá tanto con la Primera como con la Segunda Vía de DevOps [1]. La Primera Vía de la filosofía DevOps busca agilizar lo máximo posible el flujo de trabajo para así entregar valor a los clientes cuanto antes. La Segunda Vía, por su parte, busca reducir los circuitos de feedback para que las correcciones necesarias se puedan hacer continuamente. Para cumplir con estos principios, se aplicarán los siguientes puntos:

* Control de versiones, no solo del código fuente y sus dependencias, sino también de las bases de datos y el modelo creado, siguiendo la actual corriente ‘Machine Learning is code’ [6] [7].
* CI enlazada con el repositorio de control de versiones, y CT.
* En el repositorio siempre se encuentra la última versión de los cuadernos Jupyter con los que realizamos los distintos análisis de datos y creación de modelos, tal y como se aconseja en [5].
* Despliegue automático (CD) una vez creado el modelo.

## Competencias

En la Tabla 1 se pueden ver las competencias adquiridas en el máster que se abordan en este proyecto.

Tabla 1: Justificación de las competencias abordadas en el TFM

|  |  |
| --- | --- |
| **Competencias** | **Justificación** |
| [CE4] Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos. | Se ha desarrollado un servicio potencialmente desplegable para advertir al programador de posibles fallos en sus commits. Este desarrollo se ha abarcado desde el diseño hasta la implementación. |
| [CE8] Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el proceso de construcción de un sistema de información. | Para elaborar un modelo que advierta sobre posibles fallos en los commits, es necesario tanto la recolección como el estudio de datos a través de diversas fuentes para comprender el problema. |
| [CE12] Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento. | A partir de los datos recogidos se ha tratado de crear un modelo de predicción, entrenarlo con la información recabada y poder predecir futuros casos. |

## Estructura de la memoria

Este trabajo se dividirá en un total de 7 capítulos, incluyendo este capítulo introductorio.

El segundo capítulo hablará del estado del arte. En este capítulo entraremos más en detalle en el problema concreto que queremos abordar: avisar al programador de posibles fallos de código en un commit antes de realizar ningún tipo de compilación o prueba automática. Describiremos algunas de las vías de estudio que se han realizado para resolver este problema, así como la fuente de la cual se han extraído los datos que usaremos de cara a la predicción de fallos.

En el siguiente capítulo se abordará la creación del servicio. En este capítulo explicaremos en qué consiste, en qué fase de trabajo de un equipo de desarrollo se puede utilizar y qué información se muestra al usuario. Además, explicaremos los diferentes modelos de predicción que hemos creado para tratar de analizar de manera automática si un cambio de código puede provocar fallos o no.

El cuarto capítulo se centrará en la metodología empleada para el desarrollo de este trabajo. Aquí se explicará la adaptación a Scrum que se ha utilizado y se aportará la documentación generada a lo largo del proyecto.

El quinto capítulo explica cómo se ha creado el servicio y qué métodos se han llevado a cabo para crear una pipeline de CI/CD activa cada vez que hay un incremento funcional de código.

En el sexto capítulo se explicará el análisis de datos realizados para abordar el problema que se intenta resolver. Se comentarán las distintas características que proporciona la base de datos que se ha utilizado finalmente y qué variables son las que se mostrarán al usuario en el servicio.

En el séptimo y último capítulo se extraerán diferentes conclusiones tras el diseño e implementación de este servicio. Adicionalmente, se presentarán diversas mejoras que pueden desarrollarse en trabajos futuros y se mostrará una valoración personal del trabajo realizado.

Por último, se incluirán como apéndices distintos archivos de configuración que se han creado para el despliegue del servicio y para conseguir tener un pipeline de Integración Continua y Despliegue Continuo.

# Estado del arte

En este capítulo se explicarán los componentes imprescindibles en el desarrollo ágil de software durante los últimos años, como son los sistemas de control de versiones y las técnicas de Integración Continua, Entrega Continua y Despliegue Continuo. A continuación, se detallarán diferentes estudios que giran en torno al análisis de código y la predicción de fallos en función de los cambios en el mismo. Finalmente, se mostrará la fuente a partir de la cual hemos realizado nuestros análisis, explicando cómo se han conseguido.

## Sistemas de control de versiones

En términos generales, los proyectos de desarrollo software son realizados por más de una persona, en ocasiones alejados geográficamente. E incluso si estamos en el mismo centro de trabajo, es recomendable que cada persona pueda desarrollar el proyecto de manera independiente, y posteriormente tener la capacidad de combinar el trabajo del equipo de una manera ágil. Esto es controlado por el proceso conocido como control de versiones.

Los sistemas de control de versiones son herramientas software que ayudan a un equipo software a gestionar los cambios de código a través del tiempo [8]. Estos sistemas monitorizan los cambios de código que se realizan en cada modificación, de manera que el programador puede deshacer sus cambios si ha detectado un error, así como comparar versiones previas del código sin tener que interrumpir el trabajo de todos sus compañeros.

Estos sistemas, por tanto, tienen tres características fundamentales que los hacen casi imprescindibles para el flujo de trabajo de casi cualquier proyecto software [8]. En primer lugar, mantienen un registro a largo plazo del histórico de cada archivo, lo que nos ayuda a tener una visión general de los cambios del proyecto. Esta característica es muy útil para volver a versiones anteriores con el fin de detectar errores en la aplicación, o para poder arreglar errores en versiones anteriores del proyecto.

Otra de las ventajas del control de versiones es que permiten diversificar el desarrollo, mediante un proceso conocido como ramificación, en el que un miembro del equipo puede, a partir de una versión específica, trabajar en una nueva funcionalidad o arreglar un fallo sin tener que preocuparse de que otro miembro del equipo esté realizando cambios de manera simultánea. Una vez se realizan los cambios en una rama, se debe hacer el proceso de fusión, que consiste en unir los cambios y verificar que los cambios de las dos ramas que se intentan unir no tienen conflictos. Un conflicto es una modificación de la misma parte del código por parte de dos ramas diferentes. Si esto ocurre, es necesario resolver el conflicto manualmente, decidiendo de qué manera se combinan ambas modificaciones.

La tercera ventaja más importante de estas herramientas es la trazabilidad. Al llevar un registro de cada cambio de software, es muy sencillo conectar esta información con herramientas de gestión de proyectos y de gestión de *bugs* o errores, con el fin de poder documentar el propósito de cada cambio, de manera que es posible tener una visión más global de los cambios realizados sin tener que leer el código fuente para entender las nuevas funcionalidades o los *fix* realizados.

Dentro de los sistemas de control de versiones, existen dos grupos bien diferenciados [9]. Por un lado, tenemos los sistemas de control de versiones centralizados. En este tipo de herramientas se mantiene una copia central del proyecto en un único repositorio, y los cambios que realizan los desarrolladores lo aplican sobre esa versión central. Uno de los sistemas más conocidos es Subversion (SVN) [10]. Sin embargo, estos sistemas tienen un problema cuando dos desarrolladores realizan cambios simultáneos, ya que uno puede sobreescribir el trabajo del otro antes de que el resto del equipo pueda visualizar esos cambios.




Imagen 2.1: Esquema general de un control de versiones distribuido

Por ello, son muchos más frecuentes los sistemas de control de versiones distribuidos. Como se puede ver en la Imagen 2.1 [9], la principal diferencia con los anteriores radica en que no hay un repositorio central para los cambios de información. En su lugar, cada desarrollador tiene su propio repositorio (que es una copia de alguna versión del repositorio principal) y realiza los cambios a partir de él. De esta manera no se sobreescribe el trabajo de otros, ya que cada uno tiene su propia copia local, y una vez se quiere llevar el trabajo al repositorio principal se puede comprobar si hay conflictos, código fuente cambiado por dos o más personas, para poder realizar los cambios adicionales pertinentes. Existen muchos sistemas distribuidos de control de versiones, aunque el más conocido y usado con diferencia es Git [11].

## Integración Continua, Entrega Continua y Despliegue Continuo

Los sistemas de control de versiones han ayudado mucho a la agilidad de proyectos software, ya que todos los miembros del equipo pueden realizar modificaciones de manera simultánea. Sin embargo, existe un problema derivado de esta concurrencia: no siempre sabemos qué cambios ha realizado la otra persona. Por lo tanto, al margen de los errores propios del desarrollo software que existen desde siempre, con este modelo podemos encontrar errores debido a cambios que realiza un miembro del equipo sobre una fracción del código de la que se nutren parte de los cambios añadido por otro miembro.

Al margen de este problema surge la necesidad de disponer de herramientas que garanticen la calidad del software de manera automática, ya que los proyectos tienden a crecer y hacer esto de manera manual sería cada vez más complicado. A raíz de esta problemática, en las prácticas modernas de desarrollo se han incorporado tres conceptos o técnicas: Integración Continua, Entrega Continua y Despliegue Continuo [12].

La Integración Continua o *Continuous Integration* (*CI*) es la solución más directa al problema planteado anteriormente. Esta técnica trata de hacer que los desarrolladores incorporen sus cambios en la rama principal con la mayor frecuencia posible. Cuando un desarrollador hace los cambios, estos se validan creando una compilación y sometiéndola a pruebas automatizadas.

La Entrega Continua o *Continuous delivery* (*CD*) es una extensión de la Integración Continua, y amplía la automatización a la preparación de la aplicación del despliegue, de manera que siempre se pueda desplegar una versión estable de la aplicación.

El último concepto relacionado con estas prácticas es la que se conoce como Despliegue Continuo o *Continuous Deployment* (*CD*). Aquí se da un paso más en la automatización, ya que los proyectos que aplican Despliegue Continuo, cada vez que los cambios de un desarrollador pasan todas las pruebas del pipeline o flujo de trabajo, se despliegan de manera automática para que sean visibles de manera inmediata para el cliente final.

En la Imagen 2.2 [12] se aprecia la diferencia entre estos tres términos. La Integración Continua se refiere únicamente a validar los cambios de manera automática, mientras que los otros dos conceptos son más amplios e incluyen los distintos procesos de preparación del despligue. La Entrega Continua cede el despliegue final a una decisión manual, mientras que el Despliegue Continuo automatiza incluso ese último paso.




Imagen 2.2: Diferencia entre Integración Continua,   
Entrega Continua y Despliegue Continuo

Aunque gracias a estas técnicas, que cada vez se implantan en más empresas, es posible mantener la calidad del software sin mermar notablemente la agilidad de los proyectos, surge un problema derivado de las pruebas automáticas. Si se se sigue esta filosofía, cuando un miembro del equipo aporta un incremento en alguna de las ramas del repositorio, esto lanza un proceso automático de Integración Continua. Cuando se lanza el proceso de build en CI es posible que se produzca un error. Es entonces cuando decimos que la pipeline se ha roto, y todo el equipo debe parar su trabajo y no enviar ningún incremento nuevo al repositorio hasta que el programador arregle el código que ha roto el proceso de CI. Además, en proyectos grandes el proceso de compilación y aceptación de las pruebas automáticas puede requerir un tiempo destacable, por lo que sería conveniente saber de antemano si es probable que los cambios contienen errores.

Debido a esto, una vía de investigación que puede beneficiar todavía más a la agilidad de los proyectos software modernos consiste en, una vez realizados los cambios por parte de un desarrollador, y antes de lanzar el proceso de CI, tener alguna manera de saber si es posible que existan fallos para revisarlos antes de lanzar estos procesos automáticos. Una de las alternativas para ello podría ser el análisis del código modificado, con el fin de extraer diferentes métricas y poder hacernos una idea de si los cambios pueden provocar interrupciones del pipeline.

## Predicción de fallos mediante análisis de código

El análisis de los cambios de código en los equipos de desarrollo es un campo que se ha estudiado desde perspectivas muy diversas. Sin embargo, en términos generales podemos afirmar que este análisis es meramente exploratorio, llegando a distintas conclusiones a partir de encuestas o de la observación de distintos proyectos para ver sus puntos en común.

Existen estudios, por ejemplo, de la relación entre los patrones que se aprecian en los commits de los desarrolladores con la evolución del código de un proyecto. En [13] se determinan cuatro métricas para medir la actividad respecto a los commits y la evolución del código: cambios del commit, tiempo entre commits, autor del cambio y la evolución del código. A partir de estas cuatro métricas, extraen diferentes conclusiones, como qué cambios en clases que se utilizan en muchas partes del código provocan cambios en un número de archivos mayor.

Uno de los activos más importantes que podemos tener para tratar de resolver nuestro problema es la cantidad de datos que tenemos de manera abierta en repositorios públicos como GitHub. Proyectos como GHTorrent [14] se han encargado de recoger información relativa a los repositorios públicos de GitHub y la información de los usuarios durante más de un año. Esta base de datos presenta más de 900GB de información, y 10GB de metadatos, incluyendo casi 800.000 usuarios, más de 1,3 millones de repositorios y casi 30 millones de commits, y con el tiempo esta cifra aumenta, ya que se sigue actualizando con los eventos más recientes [15].

Sin embargo, necesitamos también información relativa a cuándo el estado del código en un commit concreto ha provocado un fallo o no. Existen otros artículos que analizan la categorización de los *issues* de GitHub a partir de las etiquetas asociadas en los distintos proyectos [16]. No obstante, en [16] se destaca que, aunque el uso de etiquetas favorece la resolución de issues en un repositorio, este sistema de etiquetado es muy poco utilizado, y la manera en que la usan los repositorios varía en cada caso, lo que hace complicado su análisis.

Otra posible vía para tratar de encontrar los commits que han provocado un fallo de código son las técnicas de Integración Continua (CI). Cuando un desarrollador realiza un cambio de código y existe alguna herramienta de CI, automáticamente se lanzan una serie de pruebas tras la subida de ese nuevo código. Si las pruebas fallan, entonces decimos que la pipeline se ha roto, y todo el equipo debe parar su trabajo y no enviar ningún incremento nuevo al repositorio hasta que el programador arregle el código que ha roto el proceso de CI. Por ello, sería posible recoger información de bases de datos de los resultados de las pruebas de Integración Continua y cruzarlos con la información de los commits. Una base de datos válida para este tipo de estudios es TravisTorrent [17], que recopila el resultado de las pruebas realizadas por Travis-CI [18], un servicio de Integración Continua. En esta base de datos se puede observar el resultado de las pruebas y los commits que intervienen en cada subida de código, por lo que se podría cruzar con la información disponible en GHTorrent para estudiar qué clases han provocado fallos en cada subida de código. No obstante, esta vía de estudio tiene dos problemas principales: la enorme cantidad de información que se manejan en ambos casos; y los pocos proyectos que aparecen en ambas bases de datos para poder cruzar la información.

Existen otros estudios que realizan un análisis orientado hacia el mismo objetivo que nos hemos planteado. Un ejemplo lo encontramos en [19], donde se explica cómo se estudian varios proyectos de GitHub y, a partir de la información presente en los distintos commits de cada uno de ellos, se puede dilucidar qué clases han tenido bugs y en cuáles no se han detectado errores hasta ahora. A partir del estudio hecho en este artículo se ha generado una base de datos pública en la que se presentan las distintas clases de un conjunto de proyectos calsificadas en función de si presentan bugs o no [20].

Entrando un poco más en profundidad en [19] [20], el proceso que los autores han seguido para obtener la base de datos de *bugs* tiene varias partes. En primer lugar, se han seleccionado los proyectos, un total de 13 diferentes, todos ellos en lenguaje Java y en general con una gran cantidad de código, ya que son los más útiles para este tipo de análisis. Además, se han buscado proyectos con un número adecuados de commits que utilicen la etiqueta *bug* propia de GitHub, para poder diferenciar los cambios de código relacionado con errores y los que no, así como para permitir referenciar qué parte del código se ha modificado para solucionar un error. Dentro de los proyectos que cumplían estos requisitos, se han priorizado los que estaban en activo en el momento del análisis.

Una vez seleccionados los proyectos, mediante la API de GitHub se guardaron sus datos. Estos incluyen los usuarios que colaboran en el repositorio, los issues abiertos y cerrados y los datos de todos los commits. Entre todos los commits guardados se realizó un filtrado para seleccionar solo los relacionados con errores, mediante el uso de la etiqueta *bug*.

Por otra parte, se realizó una descarga de los repositorios en sus distintas versiones o *releases*. Para cada una de ellas, se realizó un análisis de código estático mediante SourceMeter [21]. Por último, se cruzó esta información con los *commits* extraídos en el paso anterior, para saber qué partes del código se modificaron para solucionar la incidencia.

Tras todo este análisis, los autores crearon en [20] una base de datos pública con versiones de un conjunto de proyectos en intervalos de 6 meses, tras descartar aquellas versiones en las que no había errores suficientes. Para cada una de ellas tenemos las distintas clases que han sido modificadas entre versiones, y el número de *bugs* presentes en cada una de ellas. A partir de los datos que estos autores nos proporcionan, es posible intentar crear un modelo de predicción que aprenda a partir de estos datos para poder predecir en futuros commits de cualquier proyecto si un commit puede contener algún error.

## Conclusiones

Tras estudiar diversas fuentes de estudio de análisis estático de código, y de búsqueda de fallos potenciales a partir de cambios en el mismo, se ha encontrado una fuente de datos que incluye diferentes métricas de código estático, combinado con la presencia de errores o no, discriminando por cada clase del proyecto. A partir de estos datos, se realizará el análisis posterior y se seleccionará qué información se muestra al usuario en el servicio desarrollado.

# Servicio de análisis

En esta sección vamos a explicar el servicio creado y en qué fase del flujo estándar de trabajo se introduce para facilitar la tarea a los equipos de trabajo de desarrollo software. Además, se resumirá qué procedimiento se ha seguido para seleccionar la información que se va a mostrar al usuario. Finalmente se explicarán distintos modelos de predicción que hemos intentado crear para realizar esta búsqueda de fallos potenciales de manera automática, indicando tanto el funcionamiento de los modelos como los resultados de la validación.

## Descripción del servicio

En la Imagen 3.1 se puede observar el flujo de trabajo típico para las empresas que siguen la filosofía *DevOps* y aplican técnicas automáticas de Integración Continua, en el círculo verde, y de Despliegue Continuo, en el círculo azul [22]. En general, los desarrolladores suben sus cambios al repositorio del equipo. A continuación, si se utilizan técnicas de Integración Continua o CI se compila el proyecto y se pasan una serie de pruebas automatizadas. Si todas las pruebas son correctas, acaba la fase de CI, y a partir de aquí podemos, o bien desplegar manualmente en el momento que deseemos, si seguimos las tendencias clásicas, o bien comenzar el proceso de Despliegue Continuo o CD, que comienza las operaciones necesarias para desplegar una nueva versión visible para el usuario final.



Imagen 3.1: Flujo de trabajo común - Sin utilizar nuestro servicio

Sin embargo, el flujo anterior tiene un inconveniente, y es que generalmente no hay un solo desarrollador intentando subir sus cambios para añadir nuevas funcionalidades o arreglar fallos, sino que será un equipo entero el que trate de enviar sus modificaciones. Si uno de estos envíos falla, entonces se dice que la *pipeline* se ha roto, y todo el equipo debe parar su trabajo y no enviar ningún incremento nuevo al repositorio hasta que el programador arregle el código que ha roto el proceso de CI. Por ello, sería conveniente tener información adicional antes de lanzar este proceso, con el fin de saber antes de romper el flujo de trabajo de todo el equipo que las modificaciones incorporadas pueden provocar fallos.

Teniendo en cuenta este problema, nuestro servicio se incorporaría justo antes de lanzar el proceso de Integración Continua. En la Imagen 3.2 podemos ver el nuevo flujo de trabajo, con la inclusión de nuestro servicio en color verde. Los desarrolladores, una vez tengan sus cambios, podrán utilizar el servicio para recibir información acerca del código que han modificado. Nuestro servicio comprueba qué partes del proyecto se han modificado y ofrece distintas métricas calculadas a partir de un análisis estático del código que ha sufrido cambios. Tras ver estos datos, los desarrolladores pueden continuar el flujo de trabajo y subir sus cambios para comenzar el proceso de Integración Continua, o si observan que los datos son diferentes a los valores usuales o a los aceptados en los estándares de calidad de la empresa, revisar sus cambios sin interrumpir al resto del equipo.




Imagen 3.2: Flujo de trabajo común - Utilizando nuestro servicio

En la Imagen 3.3 se puede apreciar más detalladamente en qué situación se puede utilizar nuestro servicio. El servicio presenta también algunas limitaciones. Por ejemplo, como se aprecia en el primer elemento del diagrama, el código analizado solo puede provenir del lenguaje de programación Java, ya que es el mejor estructurado y el que resulta más sencillo para analizar estáticamente. Además, otro requisito de nuestro servicio es que el proyecto debe estar alojado en alguna plataforma de alojamiento de repositorios que utilice Git, ya que el servicio estudia, a partir de su sistema de control de versiones, qué código se ha modificado.




Imagen 3.3: Contexto de uso de nuestro servicio

Este servicio se proporciona vía web, de manera que cualquier usuario pueda enviar el estado de un repositorio e iniciar un análisis. En la Imagen 3.4 se puede ver la pantalla inicial del servicio, en la que se pide el repositorio de GitHub en el que se está trabajando.




Imagen 3.4: Pantalla inicial del servicio

Tras introducir el repositorio comprimido, comenzará el procesamiento de los cambios realizados y se mostrarán una serie de métricas que nos pueden orientar en una posible detección de fallos. En la Imagen 3.5 se puede ver una pantalla con unos resultados de ejemplo. El análisis resultante consiste en una serie de 10 métricas que suelen estar relacionadas con la presencia de *bugs*, de manera que el usuario puede ver si se presenta alguna anomalía.



Imagen 3.5: Pantalla de resultados

## Selección de métricas a mostrar

Una de las claves del servicio desarrollado es la selección de las métricas a mostrar al usuario. Ofrecer una cantidad excesiva de métricas podría saturar al usuario y dificultar el uso del servicio. Por ello, se ha optado por estudiar qué características son las más útiles de cara a una posible detección de fallos.

La selección de variables se ha realizado a partir de [20], en la que disponíamos de una clasificación de las clases de un conjunto de proyectos, indicándonos para cada una de ellas distintas métricas de código estático junto con el número de bugs que presentaban. En total tenemos un total de 106 métricas diferentes, por lo que es conveniente seleccionar un subconjunto de estas. Un análisis más exhaustivo se puede encontrar en el Capítulo 6.

Se ha realizado un análisis exploratorio de cada una de estas métricas, para ver la distribución de cada una de ellas a lo largo de las clases recogidas en [20]. Hemos descartado variables que tuvieran una correlación muy fuerte con otras, ya que reflejaban prácticamente la misma información, así como aquellas que no tuvieran una variabilidad notable en sus valores. Siguiendo esos criterios se han logrado eliminar hasta 35 métricas del conjunto de 106 métricas que disponíamos.

Una vez realizado esta primera valoración de las métricas, y puesto que el objetivo de este servicio es prevenir la presencia de *bugs*, hemos ordenado las métricas restantes en función de la correlación de cada una con respecto al número de bugs de cada clase. Finalmente, se han descartado algunas más por representar información similar a otras métricas de las que disponíamos, para mostrar un total de 10 métricas que pueden ser indicativas de la presencia de errores en los cambios de código de los desarrolladores.

## Modelo de predicción

Al tener en [20] una base de datos en la que se indica la presencia de errores en cada una de las clases de una serie de proyectos, se ha valorado la posibilidad de elaborar un modelo de predicción que, a partir de estos datos, fuera capaz de predecir si los cambios de código que se envían a nuestro servicio tienen una probabilidad alta de presentar fallos o no.

Por lo tanto, nuestros modelos de predicción serán de aprendizaje supervisado, ya que tenemos en una variable el objetivo de nuestro estudio, que es la existencia de bugs en cada clase. Dentro de nuestro conjunto de datos, existen muchos más casos negativos, es decir, clases que no presentan bugs, que casos positivos, o lo que es lo mismo, que presentan algún tipo de error. Se trata, por tanto, de un conjunto de datos desbalanceado, por lo que se debe tener esto en cuenta a la hora de mostrar los resultados de los distintos análisis realizados.

Como consecuencia, en las métricas que se utilizarán para dilucidar la bondad predictiva de los distintos modelos, hay que descartar el porcentaje de acierto, ya que esta métrica calcula el porcentaje total de los casos clasificados correctamente. Sin embargo, al presentar tantos datos negativos, esta medida no reflejaría el acierto que se tiene en los casos positivos.

Por ello, para el análisis de los distintos modelos de predicción se mostrarán 4 métricas que reflejan de mejor manera el rendimiento de los modelos de predicción en conjuntos de datos desbalanceados. La primera métrica utilizada es la precisión, que calcula qué porcentaje de los casos clasificados como positivos realmente lo son, es decir, de las clases que hemos detectado con el modelo que tienen bugs, cuántos realmente tienen. La segunda métrica utilizada es el recall, que indica qué porcentaje de casos positivos totales hemos detectado, o dicho de otro modo, qué porcentaje de las clases que tienen algún bug ha identificado el modelo que lo tienen.

Sin embargo, estas dos métricas tienen un inconveniente, y es que a medida que se intenta optimizar uno de estos dos valores suele descender el otro. Debido a este factor, se han añadido otras dos métricas que valoran de manera más general el rendimiento del modelo. La primera es el F1-Score, que se calcula a partir de las dos anteriores. La última métrica es el área bajo la curva o ROC, que se calcula a partir del recall y del ratio de falsos positivos (ratio entre casos negativos clasificados como positivos, es decir, clases sin errores que hemos identificado en el modelo que sí que tienen, frente al número total de casos negativos reales).

Respecto a los algoritmos utilizados para la creación del modelo de predicción, se han utilizado hasta 5 alternativas. Los enumeraremos y los explicaremos de forma breve para posteriormente explicar los resultados obtenidos con cada uno de estos modelos.

### Árboles de decisión

El primer modelo utilizado será el árbol de decisión. Este modelo tiene la ventaja de ser interpretable, ya que su potencia radica en poder elegir el valor de la variable clase a partir de reglas de decisión creadas a partir de las variables predictoras. Se puede, por tanto, ver qué métricas son las que se han utilizado para inferir que una clase tiene errores o no.

### Regresión Lasso

El segundo modelo utilizado es la regresión lineal. En este modelo, se genera un modelo lineal que calcule el valor de la variable clase a partir de una ecuación que incluya las variables predictoras. El coeficiente que acompaña a cada una de las variables vendrá determinado por los casos que introduzcamos en el entrenamiento del modelo.

Además, para penalizar el uso de un número excesivo de variables predictoras en el modelo de regresión lineal se utilizará lo que se conoce como regularización, que consiste en penalizar cada inclusión de una nueva característica en el modelo de regresión lineal. De esta manera, una variable predictora solo formará parte del modelo si la ganancia de información que aporta es mayor que esta penalización que aplicamos, por lo que fomentamos que el modelo no tenga muchas variables involucradas y por tanto se puede tener un modelo interpretable, puesto que sabemos qué variables son las que decidirán el valor de la variable clase.

### Máquina Vector Soporte

El tercer modelo que se va a utilizar es el *Support Vector Machine* (*SVM*) o máquina vector soporte. Este modelo busca la creación de un hiperplano óptimo que consiga maximizar el margen de separación entre la clase positiva y la negativa.

### Random Forest

El cuarto modelo estudiado es el conocido como Random Forest. Este modelo es una evolución el árbol de decisión, y consiste básicamente en tomar un conjunto de árboles de decisión diferentes, observar la salida que produce cada uno de ellos para, finalmente, agregar la solución de todos y decidir la clasificación final.

### XGBoost

Por último, se ha utilizado uno de los modelos más utilizados en competiciones de ciencia de datos de la librería *scikit-learn* de Python, el algoritmo *XGBoost* [23], un algoritmo que aplica la técnica del gradiente descendiente de manera optimizada para permitir utilizar grandes conjuntos de datos.

### Resultados finales

Tras el análisis de cada uno de los algoritmos empleados, se puede proceder a exponer el rendimiento de cada uno de ellos. En primer lugar, se ha intentado crear un modelo cuya salida pueda ser interpretable, con el objetivo de poder explicar al usuario las razones por las que el modelo ha predecido que los cambios pueden contener fallos. Por ello, se ha intentado crear un árbol de decisión, ya que con este modelo podemos saber qué variables ha tomado en cuenta el modelo y a partir de qué valores considera que la probabilidad de presentar fallos es alta; y un modelo de regresión lineal con regularización Lasso, ya que en este modelo podemos saber la importancia de cada variable para predecir el valor final de la variable clase.

Tabla 2: Resultados modelos predictivos interpretables

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Árbol de decisión | Regresión Lasso |
| Precisión | 0,31 | 0,19 |
| Recall | 0,29 | 0,46 |
| F1-Score | 0,3 | 0,27 |
| ROC | 0,63 | 0,69 |

Sin embargo, los resultados obtenidos no han sido positivos, ya que los modelos tenían un alto porcentaje de acierto sobre el conjunto de entrenamiento, es decir, sobre los datos que utilizamos para aprender, pero no sobre el conjunto de test, aquel que apartamos del entrenamiento del modelo para estudiar el rendimiento real del mismo. Se ha producido, por tanto, un fenómeno conocido como sobreajuste, el cual no nos permite concluir que el modelo es capaz de predecir cambios de código en nuevos repositorios. En la Tabla 2 se muestran los resultados sobre el conjunto de test, en términos de precisión, recall, F1-Score y área bajo la curva.

Tras los resultados de los modelos anteriores, se optó por crear modelos de predicción más potentes pero que careciesen de interpretabilidad. En concreto, se utilizó un modelo conocido como *Random Forest*, que consiste en utilizar un conjunto de modelos de árbol de decisión y combinar la salida de todos ellos, y un modelo denominado *XGBoost* [23]. De igual manera, se intentó crear un modelo máquina vector soporte o *Support Vector Machine* (SVM), ya que este modelo no tiende a sobreajustar, como sí lo han hecho el árbol de decisión y la regresión Lasso.

Tabla 3: Resultados modelos de predicción no interpretables

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVM | Random Forest | XGBoost |
| Precisión | 0,43 | 0,6 | 0,67 |
| Recall | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| F1-Score | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
| ROC | 0,52 | 0,52 | 0,5 |

No obstante, los resultados son similares a los modelos anteriores. En la Tabla 3 se desglosan los resultados sobre el conjunto de test. En consecuencia, los modelos generados no son tan buenos como los que se comentan en [20], por lo que se ha incluido en el servicio como una funcionalidad en fase beta, pero centrando los resultados en la selección de métricas mencionada en la sección anterior. En la Imagen 3.6 tenemos una imagen de la parte del servicio relativa al uso de este modelo de predicción. Esta funcionalidad se encuentra en la parte final de la pantalla y solo se mostrará si el usuario está interesado.




Imagen 3.6: Pantalla de predicción de fallos - versión Beta

## Conclusiones

Tras realizar distintos estudios sobre la creación de modelos de predicción que indiquen de manera automática si hay una alta probabilidad de tener fallos potenciales, hemos visto que los resultados no son los esperados.

Una vez analizados los datos que se presentaban en [20], creemos que la validación que realizaron sus autores era incorrecta. Incluso se preguntó a los autores si habían realizado algún tipo de preprocesamiento a los datos antes de crear los modelos que exponen en sus resultados, pero contestaron que los análisis realizados se hicieron sobre el conjunto de datos original, sin ninguna modificación. Sin embargo, trabajando sobre el mismo conjunto de datos no hemos sido capaces de acercarnos a sus resultados. Por lo tanto, creemos que las métricas que muestran hacen referencia al conjunto de entrenamiento y no al conjunto de test, lo que es un error desde el punto de vista de la ciencia de datos, ya que se deben utilizar unos datos diferentes a los usados para entrenar de cara a mostrar los resultados finales, puesto que el objetivo de todo modelo de datos es predecir valores en futuros casos, que no han sido incluidos en el modelo entrenado.

Debido a esta diferencia con los resultados de [20], se realizaron varios preprocesamientos sobre los datos para intentar mejorar los resultados. Estos preprocesamientos, que se pueden consultar en el repositorio, incluyen alternativas como reducir casos negativos del conjunto de entrenamiento, replicar casos positivos en el conjunto de entrenamiento, o tomar exclusivamente la versión de cada proyecto (de cada proyecto se tienen varias versiones diferentes) con un mayor número de clases con bugs. Sin embargo, con ninguna de estas opciones, ni con la combinación de ellas, se han podido mejorar los modelos de manera significativa.

En consecuencia, este servicio se centrará en mostrar al usuario métricas claves para la identificación de estos fallos, de manera que pueda observar de manera muy rápida si hay algún valor fuera de lo común o de los estándares de calidad del proyecto.

Se recomienda el uso de este servicio cuando se utilizan técnicas de CI, justo antes de subir los cambios al repositorio online, con el fin de poder detectar fallos antes de realizar la compilación y las pruebas automáticas y, por lo tanto, de romper el flujo de trabajo, aunque se puede utilizar en proyectos que no apliquen Integración Continua.

# Metodología

Este trabajo de fin de Máster ha sido dirigido siguiendo una adaptación del marco de trabajo Scrum. En proyectos de Ciencia de Datos es complicado seguir la metodología clásica que propone Scrum. Uno de los puntos discordantes entre la gestión ágil y la ciencia de datos es que normalmente se necesita más de un sprint para tener un producto mínimo viable. Esto se debe a que la ciencia de datos abarca multitud de etapas: recolección de datos, estudio de los mismos, creación de modelos, exposición de los resultados, etc. Por ello, en este proyecto no se ha seguido Scrum siguiendo las recomendaciones tradicionales de este framework, sino que se ha seguido la adaptación de Scrum para proyectos de Ciencia de Datos de [5]. Se explicará esta adaptación y se comentarán las diferencias con Scrum. Después, se documentarán cada uno de los sprints realizados.

## Adaptación de Scrum

En este proyecto se seguirá la adaptación de Scrum de [5], pero se seguirán los principios básicos de la metodología tradicional. Dentro de esta metodología, los tutores ejercerán los papeles de Scrum Master, mientras que el alumno ejercería las funciones del equipo de desarrollo y del Product Owner. El Product Owner es el encargado de crear y ordenar por prioridad las tareas del Product Backlog, así como de mantener el Burndown Chart, y por ende es la persona con una visión más global del proyecto, por lo que el alumno es el que puede hacer mejor este papel. Los tutores, por su parte, al tomar el papel de Scrum Masters serán los encargados de asegurarse de que se siguen las prácticas descritas en la metodología y de eliminar cualquier impedimento que pueda ir surgiendo, así como de facilitar las reuniones y velar por no sobrepasar una duración máxima. Debido a esta elección en la metodología:

* Se realizarán Sprints quincenales, juntando la Sprint Review y la Retrospectiva del sprint que termina, con el Sprint Planning del nuevo sprint.
* Cada uno de los sprints quedará documentado, con la fecha de las reuniones y un resumen de los temas tratados en las mismas.
* Se mantendrá un dashboard online para dar transparencia al backlog del producto y del sprint.

Sin embargo, al tratarse de un proyecto de ciencia de datos, existen algunas diferencias que convienen recalcar. En la adaptación de [5] se muestran un total de 7 principios de una metodología ágil en un proyecto de ciencia de datos, y todos estos principios se han tratado de respetar durante el desarrollo del proyecto. A continuación, se enumerarán estos principios, se describirán brevemente y se explicará cómo se han aplicado estos principios en nuestro proyecto.

### Iterar, iterar, iterar

El primer principio es el de iterar continuamente. Este principio destaca que, en la ciencia de datos, no se suele tener un modelo con unos resultados óptimos en la primera iteración, por lo que se recomienda tratar de mejorar continuamente el desarrollo realizado.

En este trabajo, en una versión muy temprana del servicio se utilizó un modelo predictivo muy básico, para posteriormente intentar conseguir otro con mejores resultados y poder susituir al previo.

### Mostrar salidas intermedias

El segundo principio dice que se deben mostrar resultados intermedios, aunque no estén completos. En un proyecto de ciencia de datos es común acabar un sprint sin un resultado tangible. Sin embargo, si no podemos mostrar nada no estamos siendo ágiles, por lo que se recomienda mostrar los avances de cada iteración, aunque no estén completos.

En este proyecto, que se puede consultar en <https://github.com/Diego-SA/tfm>, se han mantenido dos libretas Jupyter, una para el análisis de los datos y otra para la creación del modelo predictivo, y se ha ido compartiendo la nueva información subiendo al repositorio remoto cada cambio realizado. En este repositorio también se encuentra toda la información relativa al proyecto, como el código fuente, los scripts para realizar el Despliegue Continuo, los papers leídos, los datos que hemos utilizado para el análisis, etc.

### Prototipar experimentos en lugar de implementar tareas

El tercer principio dicta que en una metodología ágil en un proyecto de ciencia de datos es más recomendable prototipar experimentos que implementar tareas. Es muy común que algunas tareas de este tipo de proyectos tengan como artefactos tablas, gráficas o informes, en lugar de una funcionalidad nueva en un servicio o el arreglo de un fallo. Por lo tanto, se deberían considerar como experimentos más que como tareas.

En este proyecto, algunas de las *issues* creadas en nuestro Backlog tienen este carácter, por lo que no se resuelven con un nuevo bloque de código, sino como un resumen de las pruebas realizadas. Estos cambios quedan documentados en cuadernos Jupyter, pero no forman parte del servicio final. Estos cuadernos se encuentran dentro del repositorio mencionado antes, y específicamente en las siguiente rutas:

* tfm > Modelo de predicción > Estudio de los datos.ipynb
* tfm > Modelo de predicción > Creación modelo - definitivo.ipynb

### Integrar la opinión de los datos

En el desarrollo de aplicaciones tradicional suelen coexistir tres perspectivas: la de los clientes, la de los desarrolladores y la del negocio. Sin embargo, en proyectos de análisis debería añadirse una nueva perspectiva: la de los datos. Ya que gracias a los datos desarrollamos el servicio, es conveniente tenerlos en cuenta durante todas las fases del proyecto, desde el diseño hasta la fase final.

En este trabajo, los datos han tenido un papel vital durante su desarrollo. El comienzo del trabajo consistió en la recogida de estos, para poder ver la información que nos podrían dar. De hecho, debido a la naturaleza de los datos que teníamos, se optó por crear un servicio descriptivo en lugar de utilizar un modelo de predicción, ya que con la información que proprocionaban no era posible crear un modelo que diese la información deseada. Para ver más información sobre este análisis se puede consultar el capítulo 6 o en el repositorio público, en la ruta:

* tfm > Modelo de predicción > Estudio de los datos.ipynb

### Subir y bajar la pirámide del valor de los datos

En la Imagen 4.1 se muestra la pirámide del valor de los datos [5]. En esta pirámide se expresa el aumento del valor generado a medida que refinamos los datos. El primer nivel consiste en la recolección de los datos, para proceder posteriormente a la creación de tablas, de informes, de predicciones y de la fase final, acciones, que es en la que se producen resultados verdaderamente tangibles para los usuarios de nuestro servicio.

El quinto principio dicta que estos pasos no tienen por qué ser siempre ascendentes. Esta pirámide se debe tener en cuenta, pero no debe considerarse una regla. Por lo tanto, es posible tanto saltarse algún paso si no es necesario, como volver a un paso anterior si es conveniente. En nuestro caso no ha sido necesario esta vuelta atrás en las etapas, pero de haber sido necesario se podría haber hecho sin problema.




Imagen 4.1: Data-value pyramid

### Descubrir y seguir el camino crítico hacia el producto

El sexto principio dice que, para maximizar la probabilidad de éxito, se deben estudiar bien los datos disponibles mediante la experimentación, para posteriormente realizar la mejor implementación posible para la consecución de nuestro objetivo.

En este trabajo el objetivo principal era ayudar a los desarrolladores a detectar fallos en una etapa temprana. Sin embargo, mediante la experimentación se llegó a la conclusión de que el modelo predictivo no era la mejor solución, por lo que se encontró otro camino, conseguir nuestro objetivo mediante la vía descriptiva. Una vez encontrado el camino para cubrir nuestro problema, se siguió explotando este camino hasta tener el servicio final.

### Explicar el proceso completo, no el estado final

Este principio, que está muy relacionado con el segundo, nos dice que debemos documentar el proceso completo en lugar de mostrar exclusivamente el resultado final. En este tipo de proyectos puede pasar que en algún sprint no haya un incremento que poder mostrar, por lo que podríamos caer en el riesgo de no ser ágiles. Por ello, se deben mostrar los avances, aunque sean experimentos fallidos o pasos intermedios antes de unos resultados presentables.

Durante el desarrollo del trabajo se han documentado todos los procesos relativos a la ciencia de datos elaborados, de manera que, en la revisión de los sprints, aunque no se haya conseguido un modelo final o un avance en el servicio, se ha documentado igualmente el trabajo realizado.

## Documentación del proyecto

Teniendo en cuenta los principios básicos de Scrum y la adaptación de [5] explicada en la sección anterior, se mostrará el resumen de la documentación recogida durante el desarrollo del proyecto. Se han realizado un total de 19 sprints, generalmente quincenales, aunque en ocasiones se ha cambiado para adaptarnos a las necesidades del proyecto.

En la Imagen 4.2 se puede ver el ritmo del proyecto a lo largo del tiempo al comienzo del último sprint durante los últimos 6 meses, aunque el proyecto comenzó en julio. En la gráfica aparece un círculo de color morado cada vez que se cierra una tarea, mostrando de manera acumulada los puntos de historia realizados a lo largo del tiempo. Además, en amarillo se aprecia una línea que estima el ritmo que se debería llevar para finalizar el proyecto en la fecha planteada. Por último, se aprecia una línea morada que es la predicción en la que, en base a los puntos restantes, se estima que finalice el proyecto. Se puede ver como se espera acabar una semana antes de la fecha que se tenía pensada en un primer momento.




Imagen 4.2: Burnup Chart del proyecto

En la Imagen 4.3 se puede apreciar el Control Chart del proyecto. En este gráfico se muestra el tiempo medio de desarrollo de todas las tareas (la línea azul, que tiene un valor de 12,6), así como el valor medio de las 4 últimas tareas realizadas en cada momento (línea verde). Como se puede observar, a medida que se avanza en el proyecto disminuye este tiempo de desarrollo, ya que se tiene un dominio mayor del proyecto global, y además en la parte final del proyecto hay varias tareas relacionadas con documentación, que suele tener un tiempo menor que las tareas de desarrollo.

Además, aparece el tiempo que se ha tardado en cada tarea a lo largo del tiempo. Cada punto de la gráfica de Imagen 4.3 es una tarea individual, de manera que aquellas que han necesitado más tiempo para desarrollarse se encuentran en la parte superior del gráfico. Se puede observar un valor mucho más alto de lo común, representado como una flecha, denominado valor atípico o outlier. En este caso, la tarea es la #31: Preparar código para crear el servicio. En esta tarea se estuvo más tiempo del esperado debido a conflictos del programa encargado de analizar el código estático, llamado SourceMeter. Al lanzarlo en un entorno local se ejecutaba sin problemas, pero a la hora de integrarlo en el servicio para utilizarlo en la nube se produjeron varios fallos que alargaron el tiempo necesario para acabar esta tarea. El tiempo de esta tarea es de 44 días, más de 3 veces la media total.




Imagen 4.3: Control Chart del proyecto

Existen otras dos tareas que se encuentran en la parte superior del gráfico, aunque no son valores tan extremo como el caso mostrado antes. La primera de las dos tareas es la #32: Estudiar DeployHub, ya que a la hora de estudiar esta plataforma de despliegue se observó que había aspectos de la documentación desactualizados o con enlaces erróneos, y a la hora de desplegar era bastante complejo. Por ello, se optó por desplegar con Heroku en lugar de con este servicio. La otra tarea es la #49: Estructura Capítulo 2 - Estado del arte. En esta tarea se tardó más de lo esperado porque se realizó de manera simultánea con el intento del modelo de predicción que se explica en la sección 3.3.

Tras estos esquemas, que muestran el desarrollo del proyecto desde el punto de vista más general, se va a aportar la documentación individual de cada Sprint, describiendo lo que se ha hablado en el Sprint Planning, en la Sprint Review y en la Retrospectiva. A continuación, en la Tabla 4 se muestra la lista de las tareas realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto. Los códigos que no aparecen se deben a que, o bien han quedado relegadas al fondo del Product Backlog y no ha dado tiempo a terminarlas, o bien han dejado de tener sentido a medida que se ha avanzado en el trabajo.

Tabla 4: Lista de tareas realizadas durante el proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción de la tarea** |
| #1 | Estudiar conceptos básicos DevOps |
| #2 | Estudiar Travis-CI |
| #3 | Estudiar ZenHub |
| #5 | Desarrollar aplicación web básica |
| #10 | Mirar proyecto TravisTorrent |
| #11 | Estudiar página TravisTorrent |
| #12 | Descargar Base de Datos de Travis Torrent |
| #14 | Estudiar y descargar Bases de Datos |
| #18 | Creación modelo de predicción |
| #19 | Leer artículo “Unusual events in GutHub repositories” |
| #20 | Buscar base de datos reducida de GitHubTorrent |
| #23 | Anteproyecto TFM |
| #24 | Extraer información de 5 proyectos |
| #25 | Estudiar las variables de la BDD |
| #26 | Leer papers |
| #27 | Leer papers de predicción |
| #28 | Generar modelo de predicción |
| #29 | Conseguir extraer las características de un proyecto |
| #31 | Preparar código para crear el servicio |
| #32 | Estudiar DeployHub |
| #33 | Estudiar Heroku |
| #34 | Ejecutar SourceMeter en Heroku |
| #35 | Eliminar archivos tras análisis de un repositorio |
| #36 | Ejecutar análisis de SourceMeter en un worker |
| #37 | Crear función Post-Success de Travis para desplegar cada vez que se hace un push |
| #42 | Estudiar estructura de la memoria |
| #43 | Análisis exploratorio de los datos |
| #44 | Modelos de predicción interpretables |
| #45 | Estudiar grafo que proporciona SourceMeter |
| #46 | Memoria TFM. Capítulo 1 - Introducción |
| #47 | Modificar elementos del conjunto de entrenamiento |
| #48 | Support Vector Machine |
| #49 | Estructura Capítulo 2 - Estado del arte |
| #50 | Aislar proyectos del conjunto de datos |
| #52 | Mostrar variables más correlacionadas con la variable clase |
| #53 | Corregir y ampliar Capítulo 2 - Estado del arte |
| #54 | Aplicar estilos en la página |
| #55 | Capítulo 3 - Servicio de análisis |
| #56 | Pasar como parámetro el repositorio local |
| #60 | Estilos input file |
| #61 | Capítulo 4 - Despliegue de la aplicación |
| #63 | Subir el archivo a S3 para que pueda usarlo el Worker |
| #65 | Escribir Anexo - Metodología de trabajo |
| #66 | Capítulo 5 - Análisis de datos |
| #67 | Capítulo 6 - Conclusiones y trabajo futuro |
| #68 | Extender Capítulo Despliegue Continuo - Metodología |
| #69 | Extender Capítulo Análisis de Datos |
| #70 | Revisión Final de la Memoria |

### Resumen

Para resumir el progreso general del proyecto, en la Imagen 4.4 se aprecia el diagrama de Gantt correspondiente a este trabajo. Al ser una metodología ágil, se ha considerado el desarrollo como un todo, aunque se ha discriminado entre el desarrollo del propio servicio y la documentación. También se ha separado la parte previa del estudio de conceptos básicos, ya que es necesario para la creación del servicio, pero no forma parte de ello. Además, se han destacado algunos de los hitos del proyecto, como la entrega del anteproyecto y de la memoria, la creación del flujo de trabajo de Integración y Despliegue Continuo, etc.




Imagen 4.4: Digrama de Gantt del proyecto

### Sprint 1: Asentar conceptos Dev-Ops

En este primer Sprint, que comenzó el 6 de Julio de 2018 y acabó el 20 de Julio, se comenzó a estudiar qué se deseaba desarrollar a lo largo del proyecto. Se decidió que se iba a seguir una metodología ágil y que iba a seguirse la filosofía Dev-Ops. Se realizaron las tareas #1 y #2.

En el sprint planning se comentaron las tecnologías que se iban a utilizar durante el desarrollo del proyecto, para poder estudiarlas, aunque todavía no se hubiera decidido el servicio que se iba a crear. Se comentaron cuatro áreas de estudio: los conceptos básicos de la filosofía Dev-Ops; Travis-CI, el servicio usado para la Integración Continua; Tensorflow, para poder crear redes neuronales; y ZenHub, el complemento de GitHub para la gestión ágil del proyecto.

Durante el desarrollo de este Sprint, se vieron las capacidades de Travis-CI, realizando una prueba de concepto en la que se ejecutaba una prueba automáticamente tras subir un cambio a GitHub. Además, se vieron los principios básicos de Dev-Ops, centrándonos sobre todo en la Primera Vía, que se basa en proporcionar valor al cliente lo antes posible. Además, se estudiaron ligeramente Tensorflow y ZenHub, pero no se acabaron de ver todas sus funcionalidades.

En la sprint review se comentó que no hubo tiempo suficiente para estudiar Tensorflow y ZenHub, por lo que esas tareas no se cerraron en este Sprint. En cuanto a la retrospectiva, al ser el primer sprint no se comentó nada destacado.

### Sprint 2: Acabar de estudiar tecnologías

El segundo sprint es el más largo de nuestro trabajo, ya que comenzó el 20 de julio y terminó el 7 de septiembre, aunque hay que tener en cuenta que hay un período de vacaciones durante esta etapa. En este sprint se continúan asentando conceptos y tecnologías que se van a utilizar en el proyecto. Se realizaron las tareas #3 y #5

En el sprint planning se decidió continuar con el estudio de ZenHub, ya que al ser la herramienta que se iba a utilizar como gestor de tareas, era prioritario saber todas sus capacidades. Además, se decidió el lenguaje de programación que se iba a utilizar, Python, y la forma en la que íbamos a ofrecer el servicio, mediante una aplicación web. Por lo tanto, se decidió un framework web para Python, Django.

Durante el desarrollo del Sprint, se acabó de estudiar ZenHub, creando el repositorio en GitHub del proyecto y creando las tareas pensadas hasta ese momento. Además, se organizaron las tareas ya creadas en el dashboard online que nos proporciona ZenHub para que tanto los tutores como el alumno pudieran visualizar el trabajo que se estaba realizando a lo largo del tiempo. Además, se realizaron varios tutoriales [24] [25] de Django para entender este framework de desarrollo web.

En el sprint review de este sprint se repasaron los avances con ZenHub y Django, de manera que ya quedaron entendidos todos los conceptos relativos al desarrollo ágil y a las herramientas iniciales que se iban a utilizar. En la retrospectiva se recalcó la importancia de mantener actualizado el dashboard online de Zenhub para poder ver en cada momento el trabajo que se está realizando.

### Sprint 3: Elección del problema a tratar

En este sprint, que comenzó el 7 de septiembre y finalizó el 25, se realizó el problema a tratar a lo largo del resto del proyecto. Se realizaron las tareas #12, #19, #11, #10 y #14.

En el sprint planning los tutores propusieron el objetivo que se buscaba: crear un servicio que advirtiese al desarrollador de posibles fallos antes de comenzar las pruebas automáticas que se realizan durante el proceso de Integración Continua. Este tema se aceptó y se dieron las dos primeras páginas a estudiar: TravisTorrent, que guardaba resultados de pruebas automáticas en Travis-CI, y GitHubTorrent, que almacenaba información de todos los repositorios públicos de GitHub. El objetivo de estas dos páginas era poder cruzar sus datos y realizar un modelo predictivo a partir de los mismos.

Durante el desarrollo de este sprint se leyó el artículo [3], que explicaba los eventos inusuales que los desarrolladores consideraban más útiles conocer. Además, se descargó toda la información disponible en TravisTorrent, y se intentó hacer lo mismo con GitHubTorrent pero tenía un volumen de información demasiado grande para poder tratarlo de manera convencional.

En el sprint review se comentó este problema, por lo que se desplazó esta tarea hasta el sprint siguiente. Además, se puso en común las conclusiones extraídas en [3] y se explicó la estructura de los datos extraídos de TravisTorrent.

### Sprint 4: Resolver problemas con GitHubTorrent

En este sprint, que empieza el 25 de septiembre y acaba el 9 de octubre, se intentan descargar los datos de GitHubTorrent, ya que el gran tamaño de este conjunto de datos lo dificulta. Se realizó la tarea #20.

En el sprint planning se decide que en este sprint hay que centrarse exclusivamente en la descarga de los datos, aunque por dos vías: o bien se consiguen descargar los datos completos, o bien se busca alguna alternativa en la que tengamos los datos en una versión más reducida.

Durante este sprint se intentan descargar los datos, así como buscar un subconjunto de estos de forma fallida. Para descargar los datos se observó que en la página de GitHubTorrent había una altenativa a la descarga directa de toda la información, ya que se podían realizar consultas por ssh. Para ello era necesario pedir una clave con la que acceder al servidor y poder coger datos, por lo que se envió la petición, pero no llegó durante este sprint. Además, como sí que teníamos la estructura se comenzó a ver cómo cruzar estos datos con los de TravisTorrent.

En el sprint review se comentó cómo se podrían cruzar ambas bases de datos, y se explicó que hasta que no llegase el permiso para entrar al ssh no se podían descargar los datos, por lo que el avance en este sprint fue menor de lo esperado. En cuanto a la retrospectiva, se menciona que. para no ralentizar el desarrollo del proyecto, además de las tareas propias del estudio de los datos era conveniente comenzar la documentación.

### Sprint 5: Continuar con GitHubTorrent y hacer anteproyecto

En el sprint 5, que abarcó del 9 de octubre al 31 de ese mismo mes, se prosiguió con la descarga de los datos que proporcionaba GitHubTorrent, y se comenzó con la documentación escrita del trabajo. Se realizaron las tareas #23 y #24.

En el sprint planning se decidió que había que terminar el anteproyecto para este sprint, ya que los plazos de este nos obligaban, y que había que continuar con la descarga de los datos.

A lo largo de este Sprint se desarrolló el anteproyecto, y el documento se validó satisfactoriamente. Además, se prosiguió con la descarga de los datos, pudiendo extraer la información de un subconjunto de 5 proyectos, aunque el tiempo y el procesamiento que se necesitó para esto era muy elevado, ya que la cantidad de datos que manejaba esta página era excesiva.

En el sprint review se comentaron los puntos a mejorar que se enviaron en la revisión del anteproyecto, para tenerlos en cuenta a la hora de realizar la memoria final. En cuanto a los datos de los 5 proyectos, como se extrajeron en una fase muy tardía del sprint se dejó el análisis de los datos para el siguiente sprint. Además, en la retrospectiva se decidió que, para agilizar el flujo de comunicación entre alumno y tutores, se utilizase Slack como canal de comunicación.

### Sprint 6: Investigación de varios artículos

En el sprint 6, que empezó el 31 de octubre y terminó el 16 de noviembre, se realizó una búsqueda en el estado del arte del campo que estábamos estudiando, para poder ver alguna otra alternativa, ya que extraer datos de una base de datos tan grande resultaba complicado. Se realizaron las tareas #26 y #25.

En el sprint planning se enunmeraron una serie de artículos de investigación relativos al análisis de cambios de código y de detección de fallos. Se decidió que tanto los tutores como el alumno iban a tratar de recopilar la información más importante para ponerla en común en el sprint review.

Durante el sprint se estudiaron varios de estos artículos. En la sprint review se comentaron aspectos destacables de cada proyecto, aunque se encontraron 2 que encajaban en nuestro problema mucho mejor de los demás [19] [20].

### Sprint 7: Artículos de predicción de bugs y descarga de su base de datos

En el sprint 7, que tuvo lugar entre el 16 de noviembre y el 30, se decidió estudiar y comprender los artículo relativos a la caracterización de los fallos de código en repositorios compartidos [19], así como el artículo en el que mostraban una base de datos de bugs pública [20]. Se realizó la tarea #27.

En el sprint planning se decidió que este conjunto de datos podría proporcionar una información más útil que la encontrada en TravisTorrent y GitHubTorrent, por lo que se decide estudiar ambos artículos y descargar la información.

Durante el desarrollo del sprint se consiguen descargar estos datos de manera satisfactoria, y mucho más rápido que la base de datos de GitHubTorrent ya que el volumen de datos que manejaban no era tan alto. También se leyeron los artículos correspondientes.

En el sprint review se explica la estructura de los datos y se dan por buenos, de manera que en los próximos sprints se decide utilizar este conjunto de datos y no los extraídos antes.

### Sprint 8: Generar un primer modelo y extraer características de un commit

En el sprint 8, que va desde el 30 de noviembre hasta el 14 de diciembre, se decide bifurcar el trabajo en dos áreas: la creación de un modelo de predicción y el avance en el desarrollo del servicio. Se realizaron las tareas #29 y #28.

En el sprint planning se decide que, una vez encontrada la base de datos de [20], se puede intentar crear un modelo predictivo a partir del mismo. Además, para poder tratar casos futuros, también es necesario poder extraer las características de un commit con SourceMeter, la herramienta utilizada en [20], para que las características sean las mismas tanto en el modelo como en los commits estudiados.

En el desarrollo del sprint, relacionado con la creación del modelo se optó por un pequeño estudio de distintos modelos para un subconjunto balanceado de los datos. Tras esto se obtiene un modelo RandomForest que conseguía sobre el propio subconjunto de datos unos resultados en la validación cruzada de un 70% de acierto. Además, se estudia cómo utilizar SourceMeter para extraer las características de una clase modificada en un commit, y se consigue extraer la misma información que la recogida en la base de datos.

En el sprint review, se explica el modelo de predicción creado y cómo se han extraído las características a partir de un commit. El modelo, al ser una primera versión, se da como bueno a falta de poder encontrar otro con unos resultados mejores.

### Sprint 9: Estudiar entornos para desplegar: DeployHub y Heroku

El sprint 9 duró un mes, del 14 de diciembre de 2018 al 14 de enero de 2019, ya que había festividades que provocaron que se alargara la duración de este sprint. En este mes nos centramos en estudiar plataformas de despliegue, para poder crear el servicio en la nube. Se realizaron las tareas #32 y #33.

Durante el sprint planning se decidió comenzar a estudiar DeployHub, una herramienta de despliegue. Se decidió que en este sprint se estudiara esta herramienta y se intentara desplegar el servicio aquí.

Durante el desarrollo del sprint se comenzó a estudiar esta herramienta, pero a medida que se iban buscando las funcionalidades de la misma se comenzó a ver que había documentación muy poco actualizada o directamente inexistente, y su funcionamiento no era sencillo. Por ello, a mitad del sprint se propuso Heroku en lugar de DeployHub para este despliegue. Heroku, a diferencia del anterior, estaba mucho mejor documentado por lo que se pudo ver su funcionalidad de manera más sencilla. Por lo tanto, se comenzaron a hacer pruebas sobre Heroku, aunque el servicio no quedó completamente desplegado por conflictos a la hora de ejecutar SpurceMeter en esta plataforma.

En el sprint review se explicó la elección de Heroku como herramienta de despliegue y se contó el problema con la ejecución de SourceMeter en ella. Tanto tutores como alumno quedaron en intentar buscar una solución para este problema en el siguiente sprint.

### Sprint 10: corregir problemas SourceMeter

Como se comentó en la sprint review anterior, en este sprint, que empieza el 14 de enero de 2019 y acaba el 30 de enero, nos centraremos en subsanar los problemas relativos a la ejecución de SourceMeter en Heroku. En el sprint planning solamente se decide continuar con este problema. Se realizaron las tareas #31 y #34.

Durante el desarrollo del sprint se intentó arreglar el problema. Tras muchos intentos fallidos de despliegue, de la modificación del valor de las variables de entorno y de arreglar problemas derivados del desarrollo en Windows (ya que Heroku trabaja sobre Linux y había discrepancias), con la ayuda de los tutores se consiguió solucionar el problema.

En el sprint review se revisó la solución planteada, y al observar que el problema quedaba arreglado se pudo cerrar la tarea más complicada del proyecto.

### Sprint 11: Mejora del servicio. Eliminar archivos al acabar de procesar y crear workers que trabajen en segundo plano

Una vez arreglados los fallos presentes en el despliegue, en este sprint, que empieza el 30 de enero y finaliza el 8 de febrero, se pulen detalles del servicio. En el sprint planning se decide que es necesario tanto gestionar el borrado de ficheros cuando dejan de ser necesarios, como incluir el uso de un worker que realice las tareas más pesadas en un segundo plano. Se realizaron las tareas #35 y #36.

En el desarrollo del sprint se elaboran los dos puntos mencionados antes, logrando una versión estable del proyecto. Por lo tanto, en el sprint review se muestra el resultado del servicio.

### Sprint 12: Creación de un modelo de predicción con mejores resultados

En el sprint 12, que abarca del 8 al 22 de febrero, nos centramos en la mejora del modelo de predicción, puesto que ya hemos conseguido una versión del servicio que está desplegada en la nube. Se realizaron las tareas #43, #42 y #18.

En el sprint planning se decide realizar un análisis de los datos para poder crear un modelo de predicción que proporcione mejores resultados que el actual, así como el inicio de la estructura de la memoria final.

Durante el desarrollo de este sprint se desarrolla un cuaderno Jupyter con el análisis de las variables que proporciona SourceMeter para cada una de las clases de un proyecto. En este análisis, que se explica más en detalle en el capítulo 6, se observa la distribución de las distintas características para realizar un primer preprocesamiento antes de la creación de modelos de predicción.

Tras este análisis, se intenta crear un modelo que proporcione unos buenos resultados, pero no se consigue. En el sprint 8, en el que se crea un primer modelo básico, los resultados se mostraron en base al subconjunto balanceados de datos utilizados. Sin embargo, al utilizar los datos completos los resultados arrojados son bastante peores.

En el sprint review se comentan las conclusiones del análisis realizado, y se explica que los modelos creados no proporcionan unos resultados tan positivos como los expuestos en [20].

### Sprint 13: Creación de modelos interpretables

El sprint 13 empieza el 22 de febrero y finaliza el 8 de marzo. En el sprint planning se decidió intentar crear un modelo de predicción interpretable. Ya que los resultados de los otros modelos no eran todo lo bueno que se deseaba, se intenta al menos que la solución que aporten sea interpretable de cara al usuario. Se realizaron las tareas #45, #46 y #44.

Durante el desarrollo de este sprint se intentan crear modelos a partir de dos vías: árboles de decisión y regresión logística con regularización. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se consiguen unos resultados buenos. Además, se comienza con el capítulo introductorio de la memoria. En el sprint review se vuelven a mostrar estos resultados negativos y se revisa la introducción que se había escrito.

### Sprint 14: Mejorar resultados del modelo y comenzar estado del arte

El sprint 14 transcurre entre el 8 y el 29 de marzo, y en él intentamos tanto continuar con nuestra creación de modelos válidos como escribir nuevas secciones en la memoria final. Se realizaron las tareas #48, #47, #50 y #49.

En el sprint planning se proponen diversas vías para poder conseguir un modelo de predicción aceptable: utilizar una máquina vector soporte (SVM), y modificar el conjunto de entrenamiento replicando casos de la clase más escasa (las clases con bugs) y eliminando casos de la otra clase (elementos sin errores).

Sin embargo, durante el desarrollo de este sprint tampoco se consiguen buenos resultados. En el sprint review se comentan los intentos realizados durante este sprint, pero los resultados siguen sin ser tan buenos como se esperaban. Se opta, por tanto, por buscar otra alternativa.

### Sprint 15: Modificar el servicio para que haga un análisis descriptivo

En este sprint, que empieza el 29 de marzo y finaliza el 5 de abril, se cambia el punto de vista del servicio. En el sprint planning se elige una alternativa a la creación del modelo predictivo: hacer el modelo descriptivo, de manera que se muestre al usuario información de las clases modificadas, pero sin realizar una predicción de la presencia de fallos. Se realizaron las tareas #53 y #52.

Durante este sprint se buscan las 10 variables más correlacionadas con la presencia de errores. Este análisis se explica más en profundidad en la sección 3.2. En el sprint review se muestran las 10 variables más correlacionadas y se explica cómo ha cambiado el servicio para hacerlo descriptivo.

### Sprint 16: Conseguir que el usuario nos proporcione su repositorio local

En el sprint 16, que abarca del 5 al 29 de abril, se decide refinar el servicio una vez conseguido que sea descriptivo. En el sprint planning se decide que es conveniente que, en lugar de indicar el usuario un enlace a un repositorio, nos proporcione su repositorio local para poder analizar directamente los archivos modificados en su entorno local. Se realizaron las tareas #56, #60, #55 y #54.

Durante este sprint se realiza esta tarea, modificando la lógica del servicio para que consiga recibir el repositorio comprimido que envíe el usuario, extraiga los cambios que ha hecho en su entorno local y realice un análisis exclusivamente de los archivos modificados en estos cambios.

En el sprint review se muestra el servicio funcionando correctamente en el entorno local, aunque al desplegarlo en la nube se producían algunos problemas, como por ejemplo que Heroku no permite volúmenes compartidos entre contenedores, y estábamos utilizando esa funcionalidad en nuestro entorno local.

### Sprint 17: Crear flujo de CI/CD

Enel sprint 17 se finaliza el desarrollo del servicio, creando el flujo de Integración y Despliegue Continuo de manera que cualquier cambio de código futuro pueda desplegarse automáticamente. Este sprint empieza el 29 de abril y finaliza el 17 de mayo. Se realizaron las tareas #37 y #63.

En el sprint planning se decide utilizar una alternativa a los volúmenes compartidos entre contenedores, ya que Heroku no permite esta característica, así como acabar de implementar el flujo de CI/CD.

Durante el desarrollo del sprint, se estudian varias vías para transferir archivos entre web y worker para eliminar el volumen compartido. Finalmente se opta por Amazon S3, ya que tiene una capa gratuita que nos permite almacenar hasta 5GB de manera gratuita y la transferencia de archivos mediante su API es bastante sencilla [26]. Por otra parte, con la ayuda de los tutores se crea el flujo de CI/CD, de manera que cualquier nuevo cambio de código podría desplegarse de manera automática siempre que se pasen todas las pruebas de manera satisfactoria.

En el sprint review se repasa el servicio completo y se decide que, una vez creado el flujo de CI/CD, el desarrollo del servicio queda finalizado y ya solo quedaría avanzar con la documentación escrita.

### Sprint 18: Elaborar lo que falta de la memoria

En el sprint 18, que va del 17 de mayo hasta el 31 de junio, únicamente se avanza en la memoria, añadiendo los puntos que faltaban y corrigiendo aquellos que los tutores van indicando durante sus revisiones. Se realizaron las tareas #66, #65, #67 y #61.

En el sprint planning se repasa la estructura final, indicando qué partes faltan y cuáles se deben corregir. Durante todo este sprint se van añadiendo y arreglando los puntos indicados por los tutores. Los bloques más importantes a tratar en la memoria durante este sprint son el capítulo de análisis de datos, la metodología y las conclusiones. Al finalizar el sprint se entregó una versión de la memoria para que los tutores lo pudieran revisar y realizar las correcciones pertinentes.

### Sprint 19: Ultimar detalles de la memoria

El último sprint del proyecto comienza el 1 de junio y finaliza el 21, una semana antes de la fecha límite para el depósito del TFM. El sprint comienza con las revisiones de los tutores entregadas como producto final del sprint anterior. Se realizaron las tareas #68, #69 y #70.

En este sprint se corrigieron los fallos detectados por los tutores, y se añadieron algunos puntos en distintos capítulos de la memoria. El resultado final de este sprint es la memoria final del proyecto.

# Despliegue Continuo

En este capítulo se entrará más en detalle sobre cómo se ha implementado el servicio y la estructura utilizada para su despliegue, enumerando y explicando cada una de las tecnologías utilizadas durante la evolución de este servicio.

En la Imagen 5.1 se muestra el *pipeline* o flujo de trabajo adoptado durante este trabajo. Existen hasta un total de 6 elementos básicos en este flujo. En primer lugar, para desarrollar en nuestro entorno local se utilizará Python y Django, uno de sus frameworks más utilizados para el desarrollo web. Esta parte se desarrollará más en detalle en la sección 5.1.




Imagen 5.1: Pipeline de desarrollo

Otra de las herramientas utilizadas es GitHub, una de las plataformas más utilizadas para almacenamiento de repositorios de código. Utiliza el control de versiones Git, mencionado en el capítulo 2.1, y permite almacenar repositorios públicos de manera gratuita.

GitHub está centrado en el almacenamiento del código y el control de versiones. Sin embargo, para la gestión del proyecto carece de funcionalidades. Por ello, otra de las herramientas utilizadas en este proyecto es un complemento para GitHub llamado ZenHub[[3]](#footnote-3). Esta extensión permite llevar a cabo una gestión ágil del proyecto sobre las propias issues creadas en GitHub, de manera que podemos organizar los sprints de nuestro proyecto, mantener el Scrum TaskBoard o pizarra de tareas, o extraer diferentes gráficas como el Burnup Chart.

El cuarto elemento presente en la Imagen 5.5 es Travis CI [18]. Travis CI es un servicio de Integración y Despliegue Continuo para proyectos alojados en GitHub. Este servicio nos permite ejecutar pruebas automáticas definidas en sus archivos de configuración cada vez que hay un nuevo incremento de código, de manera que podemos comprobar que un nuevo cambio no ha modificado el comportamiento esperado de las funcionalidades ya incluidas en una aplicación.

El penúltimo elemento del diagrama es Docker[[4]](#footnote-4). Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores software. Esto nos permite incluir en un contenedor software todas las dependencias de nuestro proyecto, de manera que nos aseguramos de que la aplicación funcione de la misma manera independientemente de la infraestructura hardware que tengamos en las capas más bajas.

Por último, tenemos Heroku[[5]](#footnote-5), la plataforma utilizada para el despliegue de la aplicación en la nube. Heroku permite desplegar aplicaciones en múltiples lenguajes de programación, y tiene una capa gratuita que nos permite lanzar rápidamente nuestro proyecto a disposición de los usuarios. Además, es escalable ya que se basa en lo que denominan como *dynos*, que son contenedores ejecutándose de manera independiente en un entorno de ejecución fiable y totalmente gestionado por Heroku. Estos elementos pueden aumentar o disminuir en número en función de las necesidades de la aplicación, de manera que podemos aumentar la capacidad de cómputo global de nuestra aplicación a medida que aumentan las peticiones realizadas sobre ella.

Además de los elementos de nuestro flujo de trabajo, en la Imagen 5.1 se muestran las interacciones que se realizan entre estas herramientas. En primer lugar, se realizan los cambios convenientes en el entorno de trabajo del usuario. A continuación, cuando se tiene un cambio que se quiere llevar al despliegue final, se suben los cambios al repositorio remoto, en nuestro caso GitHub. ZenHub, por su parte, se utiliza de cara a gestionar el proyecto como tal, aunque no interviene a la hora de aplicar cambios de código de nuestra aplicación.

Tras subirse a GitHub, automáticamente Travis CI, que es la herramienta de Integración Continua que hemos utilizado, ejecutará el plan de pruebas que hayamos creado para comprobar que los desarrollos realizados no han provocado variaciones en el comportamiento usual del servicio. Si las pruebas no se pasan, se avisaría al usuario y se procedería a arreglar los fallos, cumpliendo así con la Segunda Vía de la filosofía DevOps, que busca una retroalimentación continua para poder corregir los errores lo más rápido posible. Si las pruebas son correctas, se despliega automáticamente. Para ello, se crean una serie de contenedores Docker con funciones diferenciadas, y estos contenedores se despliegan con Heroku, dejando el servicio completamente funcional.

## Desarrollo

El proyecto se ha desarrollado con el lenguaje de programación Python, utilizando un framework denominado Django[[6]](#footnote-6). Django es un framework de alto nivel de Python para desarrollo web que trata de conseguir un desarrollo rápido y un diseño limpio. Este framework se basa en una arquitectura software conocida como modelo-vista-controlador [27], o simplemente MVC, que trata de separar el desarrollo en tres capas diferenciadas: el modelo, que define estructura de los datos; el controlador, que gestiona las peticiones del usuario; y la vista, que maneja la presentación del contenido.

La parte del controlador es la encargada de gestionar los distintos tipos de llamada que realiza el usuario. En este caso, solo se ha proporcionado una posible URL, a la cual el usuario accede e introduce el repositorio que desea analizar.

En la parte de la vista se crean las distintas plantillas que se utilizan para mostrar la información. Aquí se han tenido que crear tres diferentes: una para permitir al usuario introducir su repositorio; otro para indicarle que la petición se está procesando y debe esperar; y una última para mostrar los resultados del análisis una vez acabado.

Por último, en cuanto al modelo de datos, no se ha creado una estructura específica para este servicio. En esta capa se suelen definir las entidades que forman la base de datos si se necesitan almacenar los datos a largo plazo. Sin embargo, ya que en nuestro caso únicamente queremos ofrecer los resultados cuando se procesan, pero no guardarlos durante más tiempo, tan solo habrá que guardar la información temporalmente y mostrar al usuario los resultados cuando estén calculados.

Todo el código ha sido gestionado utilizando GitHub para el control de versiones. Además, para facilitar la gestión ágil del proyecto se ha utilizado ZenHub[[7]](#footnote-7), lo que nos permite manejar y visualizar qué incidencias estamos tratando en cada momento, como se puede ver en el ejemplo de la Imagen 5.2.




Imagen 5.2: Visualización de incidencias en ZenHub

## Integración Continua

Cada vez que se hace un nuevo incremento de nuestro servicio, se suben los cambios a GitHub. Al subirlo, y gracias a la integración que Travis CI tiene con GitHub, el proyecto pasa una serie de pruebas automáticas para asegurar que el comportamiento sigue siendo el esperado en todos los componentes de nuestro servicio. Si las pruebas que hemos definido fallan, se avisa al equipo y el despliegue se anula, con el objetivo de que arreglen los defectos encontrados. Si son correctas, como se ve en el ejemplo de la Imagen 5.3, comienza el proceso de Despliegue Continuo.

En la Imagen 5.4 se puede apreciar el resultado de nuestro pipeline de CI/CD. En primer lugar, y tras cargar una serie de variables de entorno definidas en Travis, se ejecutan las pruebas. Si estas son correctas, como en este caso, comienza el despliegue, que se explicará más en detalle en la próxima sección. En resumen, en primer lugar, se instalan las dependencias necesarias para nuestro proyecto. A continuación, se prepara el despliegue mediante la creación del Docker Compose que se explicará en el apartado 5.3. Finalmente, con Heroku, se despliega el resultado final para que el usuario pueda acceder a nuestro servicio vía web como se muestra en la Imagen 3.4.




Imagen 5.3: Ejemplo Build en Travis CI




Imagen 5.4: Resultado de los scripts de CI/CD en Travis

## Despliegue Continuo

Para realizar el proceso de Despliegue Continuo se ha definido en la configuración de Travis que, tras pasar correctamente las pruebas, comience la creación de los contenedores y el posterior despliegue. La aplicación está desplegada en la nube con Heroku[[8]](#footnote-8). Esta plataforma permite ejecutar aplicaciones en múltiples lenguajes de programación y con una escalabilidad muy rápida. En nuestro caso, desplegaremos en Heroku utilizando Docker Compose, una herramienta para orquestar un conjunto de contenedores Docker de manera simultánea [28]. En total, la aplicación está formada por 3 contenedores Docker, que se organizan como muestra la Imagen 5.5.

El primero de ellos, al que se ha denominado *Web*, es el encargado de las peticiones web, de manera que gestionará todas las llamadas que los usuarios realicen. Este contenedor será el responsable de recibir el repositorio que se va a analizar y guardarlo en Amazon S3[[9]](#footnote-9), el servicio de almacenamiento de Amazon, además de mostrar los resultados finales.

El segundo contenedor, denominado *Worker*, hará las funciones más pesadas, de forma que se ejecuten en segundo plano y el usuario no tenga grandes tiempos de espera. La función principal de este contenedor es la de procesar los repositorios que los usuarios proporcionan para realizar el análisis explicado en el capítulo anterior. Este contenedor descarga los repositorios almacenados en S3 por el contenedor anterior.

El tercer y último contenedor es el encargado de comunicar los dos anteriores, de manera que cuando un usuario realiza una petición para analizar su repositorio, se almacene mediante el primer contenedor, y este mande un mensaje al segundo para que realice el análisis. Para este contenedor se ha utilizado una librería de Python denominada Redis Queue (RQ) [29].

En la Imagen 5.5 se puede ver un esquema de los contenedores que conforman nuestro servicio y las interacciones entre ellos. Como se aprecia, los contenedores Web y Worker se basan en nuestra aplicación de desarrollada en Django, y la Web se encarga de subir información a Amazon S3 mientras que el Worker solo la descarga. Por su parte, el tercer contenedor parte de una imagen de Redis, siendo la encargada de recibir las peticiones de los otros dos contenedores para informar cuándo debe empezar un proceso o cuándo ha terminado.

Hay dos razones por la que se utiliza un servicio externo como Amazon S3 de forma temporal para el envío de información entre Web y Worker. En primer lugar, el sistema de archivos de Heroku es efímero[[10]](#footnote-10) [30], por lo que si se intenta procesar un repositorio y antes de acabar se para o se reinicia alguna de las instancias, el proceso fallaría puesto que el repositorio ya no estaría almacenado. Además, en el despliegue con Heroku no se permite el uso de volúmenes de datos compartidos entre contenedores, por lo que necesitamos una herramienta que actúe de intermediaria entre ellos.




Imagen 5.5: Diagrama de Despliegue

Para desplegar el servicio debemos, en primer lugar, crear la configuración de los contenedores Docker de la web y el worker. Dicha configuración puede consultarse en el Anexo A.1. A continuación, es necesario definir la configuración de Docker Compose, indicando en cada uno de los tres contenedores su origen, que para los dos primeros partirá de las imágenes creadas en los archivos Docker mencionados antes, y para el contenedor de Redis se usará una imagen predeterminada, como se aprecia en la imagen anterior. Esta configuración puede verse en el Anexo A.2. Una vez hechos estos archivos de configuración, Travis CI es capaz de desplegarlo automáticamente en Heroku, de manera que el servicio se quede completamente operativo con cada incremento de código realizado. La configuración establecida en Travis se encuentra en el Anexo A.3.

## Conclusiones

En este capítulo se entra a un nivel de detalle más técnico sobre el desarrollo del servicio. Hemos enumerado y explicado cada una de las herramientas utilizadas en nuestro flujo de trabajo, aunque se han ido utilizando muchas otras para tareas más transversales a todo el desarrollo o como alternativas a las herramientas nombradas que han sido rechazadas.

Por ejemplo, se han utilizado cuadernos de Jupyter para realizar el análisis de los datos disponibles, pero al no formar parte del flujo de trabajo relativo al despliegue de la aplicación no se ha explicado aquí. Por otro lado, como ejemplo de herramientas contempladas para su uso pero que finalmente se rechazaron, se valoró la posibilida de utilizar DeployHub en lugar de Heroku, como se explica en el capítulo 4. Finalmente se optó por Heroku por su documentación mucho más completa y su mayor sencillez.

Este servicio, además de la funcionalidad como tal, tiene como valor añadido un flujo de trabajo muy estudiado y que sigue los principios que defiende la filosofía DevOps, buscando automatizar lo máximo posible la parte relacionada con operaciones, de manera que tras realizar un nuevo desarrollo se pueda desplegar en la nube sin intervención manual, así como tener una retroalimentación continua con el equipo de desarrollo, avisando al equipo cuando hay algún incremento de código que ha creado algún fallo en las pruebas automáticas.

# Análisis de datos

En este capítulo se hará un resumen del estudio realizado con los datos de la base de datos de bugs disponible gracias a [20]. Se explicará el análisis exploratorio realizado para estudiar tanto la variable que queremos predecir, también llamada variable clase, que en este caso es el número de bugs; como las variables predictoras, que son las distintas métricas que se extraen de cada clase del proyecto. Además, se enumerarán las variables escogidas a mostrar al usuario, ya que como se comentó en el capítulo 3 el servicio finalmente sigue un método descriptivo.

En la base de datos de [20] disponemos de un total de 182.671 registros. Cada uno de ellos hace referencia a una clase de un proyecto Java, y en todos ellos vienen recogidas distintas métricas de código estático (un total de 105) y el número de bugs que presentan. El análisis de datos completo se puede encontrar en el repositorio del proyecto, aunque aquí se comentarán los puntos principales del estudio.

## Variable clase

La primera variable que se debe analizar es la más importante. En este caso es el número de errores que existen en una clase. El objetivo del servicio consiste en ayudar a los desarrolladores a encontrar fallos en sus cambios de código, por lo que todo el análisis debe centrarse en este punto.

En la Imagen 6.1 se muestra una gráfica con la distribución de los números de bugs presentes en cada una de las clases disponibles en la base de datos. Se puede apreciar como casi todos los valores son igual a 0. Esto provoca que no se vea con precisión el valor en el resto de los valores. Para subsanar esto, en la Imagen 6.2 se ha cambiado el eje y a una escala logarítmica. En esta escala se puede observar que en las clases que tienen bugs, predomina un número reducido de errores.




Imagen 6.1: Distribución de la variable "Número de bugs"




Imagen 6.2: Distribución de la variable "Número de bugs" en escala logarítmica

Sin embargo, no necesitamos un valor exacto del número de errores en cada clase. El objetivo del servicio es ayudar al desarrollador a que detecte que sus cambios provocarán fallos o no, pero determinar el número es una tarea más compleja. Además, de cara a la creación de un posible modelo de predicción, es conveniente hacer una partición binaria de esta variable, discriminando entre clases que no contienen bugs, y clases que sí lo tienen.

Si realizamos esta partición binaria, nos encontramos con un total de 8.275 clases con bugs, frente a las 174.396 clases que no tienen errores conocidos. Esto supone tan solo el 4,53% de los datos, por lo que nos encontramos ante un conjunto de datos claramente desbalanceado. Si se quiere crear un modelo de predicción es conveniente tener este factor en cuenta.

En las siguientes dos secciones realizaremos el segundo paso del proceso de descubrimiento del conocimiento o *KDD*, del que podemos ver un esquema en la Imagen 6.3. Tras tener los datos, el siguiente paso natural es hacer un preprocesamiento de los mismos, que se explicará en las secciones 6.2 y 6.3.




Imagen 6.3: Gráfico del proceso de descubrimiento del conocimiento (KDD)

## Preprocesamiento de las variables predictoras

Tras estudiar la variable clase y binarizarla, se puede comenzar el análisis del resto de características. Hay un total de 106 variables, representando cada una de ellas una métrica de código estático. Debido a este número tan elevado de características, se procederá a intentar eliminar variables que no muestren información relevante.

Esta ausencia de información puede deberse a dos factores principales. En primer lugar, puede existir una varianza muy baja entre los valores de una de las características, por lo que no aportará valor al estudio. Aquí hay que tener en cuenta que, al tener una base de datos desbalanceada, una varianza no muy alta no tiene por qué suponer que la métrica que se intenta estudiar no sea útil. Por ello, únicamente se eliminarán del estudio aquellas variables que tengan prácticamente todos sus valores iguales, ya que solo aportarían ruido en nuestro análisis.

El segundo punto a tener en cuenta es la correlación. Existen métricas que pueden aportar una información muy similar a otra. Por poner un ejemplo más específico, una de las variables disponibles es el número de líneas de código de una clase. Esta variable podría ser muy similar al número de líneas lógicas de la clase, que solo variaría si existiesen dos instrucciones en la misma línea física, algo no muy común. Sin embargo, es necesario calcular la correlación para asegurar la similaridad de información de estas clases. En este caso, la correlación es del 98.4%, por lo que se puede eliminar una de las dos sin apenas perder información.

Se ha realizado este análisis en todas las características, agrupándolas en un total de 10 categorías, y estudiando la relación únicamente entre las características del mismo grupo. Para cada uno de estos grupos, se ha comprobado el coeficiente de correlación de Pearson entre cada par de variables para evitar la redundancia de información explicada antes. A continuación, se procederá a explicar cada uno de estos grupos.

### Posición de la clase

En este primer grupo tenemos un total de 4 características, que indican la posición de la clase dentro del fichero global. Esta posición viene indicada a nivel de línea y de columna, guardando tanto el inicio como el final de ambos.

### Métricas relacionadas con código clonado

En el siguiente bloque se encuentran las características relacionadas con código clonado. En este grupo encontramos hasta 8 métricas diferentes, referidas al número de líneas clonadas, al porcentaje de líneas clonadas sobre el total, al número de clases clones, etc. Sin embargo, de esas 8 se han eliminado 3 por tener una correlación muy alta con otra métrica, por lo que al mostrar prácticamente la misma información podemos eliminar variables innecesarias.

### Métricas de cohesión

En este grupo solo hay una métrica, denominada índice de cohesión de métodos o *Lack of cohesion in Methods* (LCOM5), que indica el uso que hacen los métodos de los atributos en una clase. Esta métrica será 0 cuando no tenga métodos; 1 cuando tiene el valor ideal, que se produce cuando todos los atributos y métodos de una clase están relacionados tanto de forma directa como indirecta; o mayor de 1, cuando la clase probablemente pueda ser descompuesta en 2 o más clases [31]. Por lo general valores mayores de 1 no serían recomendables, salvando excepciones como clases de utilidades. En la Imagen 6.4 se observa la distribución de esta métrica (se han eliminado valores mayores de 10, que eran residuales, para favorecer la correcta visualización del gráfico).

Imagen que contiene captura de pantalla

Descripción generada automáticamente

Imagen 6.4: Distribución de la métrica LCOM5

### Métricas de complejidad

En el siguiente grupo se encuentran las métricas relacionadas con la complejidad de la clase: grado de anidamiento, número de caminos independientes de una clase, etc.

### Métricas de acoplamiento

El siguiente grupo es el de las métricas de acoplamiento, que engloba las características que tienen que ver con el uso de unas clases sobre otras.

### Métricas de documentación

En este grupo se encuentran hasta un total de 8 características relacionadas con la cantidad de documentación presente en un proyecto. Sin embargo, en este grupo se pueden eliminar 2 de las características al tener una correlación muy alta con respecto a otras de esta categoría.

### Métricas de herencia

En el siguiente grupo tenemos métricas relacionadas con herencia, como la profundidad del árbol de herencia (tamaño del camino de la clase al ancestro más lejano en su árbol de herencia), número de clases padres, hijas, etc.

### Métricas de tamaño

En esta octava categoría se encuentran métricas relacionadas con el tamaño de la clase, en términos de líneas de código, atributos, métodos, etc. Este grupo es de los más numerosos ya que se hacen distinción entre elementos locales de la clase y globales, públicos y privados, etc. Esta categoría tiene hasta 20 características, aunque se pueden eliminar 2 debido a su correlación tan fuerte con otras características de este grupo.

### Warnings

En este grupo se indican el número de advertencias que se detectan en la clase, distinguiendo entre bloqueantes, críticas, de importancia alta, de importancia baja e informativas.

### Cumplimiento de reglas

En este último grupo se guardan distintas características relativas a la violación de reglas de buenas prácticas desde diferentes puntos de vista (de tamaño de la clase, del uso y colocación de llaves, de clonado de código…). Hay un total de 37 variables en esta categoría, aunque se han podido eliminar hasta 21 debido a su baja varianza, ya que en muchos casos incluso no existían valores distintos de 0.

### Conclusiones

Siguiendo el primer criterio comentado al inicio de la sección 6.2 se han eliminado 14 variables, y teniendo en cuenta el segundo se han eliminado 21. Esto provoca que el conjunto final de variables descienda a 76, reduciendo en un 33% el número de características de nuestra base de datos.

Esta limpieza de los datos permitiría una creación de un modelo de predicción con mucho menos ruido que el conjunto de datos original. Sin embargo, ya que en este proyecto nos hemos centrado en el carácter descriptivo, el número de métricas sigue siendo excesivo, por lo que hay que hacer una selección entre las variables restantes.

## Selección de variables

Para realizar esta selección se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson entre cada variable predictora con la variable clase, y se han ordenado en función de este valor. Posteriormente, se han analizado las variables en orden descendente en función de esta correlación, eliminando variables que, aunque no tuvieran una correlación muy alta entre ellas, mostraban una información similar. Este tipo de variables no ayudarán al usuario, ya que si ponemos variables muy parecidas, el valor de la información será escaso.

Por ejemplo, una de las variables con una de las correlaciones más alta con la variable clase es el grado de anidamiento. Existen dos métricas que muestran esta información, aunque con un matiz diferencial. Una de ellas cuenta sentencias consecutivas de if-else-if como una sola instrucción, mientras que la otra las cuenta como dos. Estas variables no están tan correlacionadas como podría parecer a priori (aunque tiene un valor alto, un 81,59%), por lo que se han mantenido ambas en el estudio. A pesar de ello, de cara al usuario final es indiferente mostrar una u otra, por lo que se excluirá una de ellas de los resultados.

Con todo, se han seleccionado un total de 10 métricas que se mostrarán al usuario. Estas métricas son las siguientes:

* *Coupling betweeen Object classes*, número de usos de otras clases. Clases con este valor muy alto serán muy dependientes de otros módulos, y por tanto más difíciles de testear y utilizar, además de muy sensibles a cambios.
* *Nesting Level Else-If*, grado de anidamiento máximo de una clase, contando bloques de tipo if-else-if como un solo nivel.
* *Response set for Class*, combinación de número de métodos locales y métodos llamados de otras clases.
* *Complexity Metric Rules*, violaciones en las buenas prácticas relativas a métricas de complejidad.
* *Weighted Methods per Class*, número de caminos independientes de una clase. Se calcula como la suma de la complejidad coclomática de los métodos locales y bloques de inicialización.
* *Documentation Metric Rules*, violaciones de buenas prácticas relativas a la cantidad de comentarios y documentación.
* *Coupling Metric Rules*, violaciones en las buenas prácticas relativas al acoplamiento de las clases.
* *Total Number of Local Attributes*, número de atributos locales de cada clase.
* *Warning Info*, advertencias de tipo *WarningInfo* en cada clase.
* *Size Metric Rules*, violaciones en las buenas prácticas relativas al tamaño de las clases.

## Conclusiones

Entre la adquisición de los datos y la creación de modelos de predicción es necesario hacer un estudio de los mismos y realizar un preprocesamiento para eliminar datos que no aporten información y realizar las transformaciones necesarias en aquellos datos que sí contribuyan en nuestro objetivo. Durante todo este capítulo hemos resumido el análisis realizado a lo largo de todo el trabajo. Aunque aquí sólo hay una parte, en el repositorio público se puede consultar un cuaderno Jupyter más detallado del análisis realizado en cada una de las variables de nuestra base de datos. Este cuaderno se encuentra en la ruta:

* tfm > Modelo de predicción > Estudio de los datos.ipynb

Además, dado que finalmente los modelos de predicción no han tenido los resultados esperados, este análisis cobra más importancia si cabe, ya que se ha tenido que hacer un estudio exhaustivo de qué información mostrar al usuario para que sea él el que pueda dilucidar si sus modificaciones provocarán fallos o no. Con esta selección de variables se han conseguido mostrar los datos más relevantes sin saturar al usuario con una cantidad de información excesiva, lo que facilita el uso del servicio.

# Conclusiones y propuestas

## Conclusiones

El objetivo principal del trabajo consistía en poder advertir al programador de posibles fallos en su código antes de subirlo a su repositorio compartido online, con el fin de reducir el riesgo de que se interrumpa el flujo de trabajo de todo el equipo. Tras el desarrollo del proyecto, se ha conseguido crear un servicio descriptivo que muestra al usuario un subconjunto de las métricas más importantes desde el punto de vista de la detección de fallos.

No solo se ha implementado el servicio, sino que además se ha conseguido desplegar en la nube, de manera que cualquier usuario puede utilizar nuestro servicio vía web. Además, se ha creado un flujo de trabajo que incluye técnicas de Integración Continua y Despliegue Continuo, por lo que cada vez que se desarrolle un incremento nuevo de código se pasará un conjunto de pruebas automáticamente y, si no hay ningún fallo, el servicio se despliega automáticamente con los nuevos cambios, reduciendo así el tiempo entre el desarrollo de una nueva funcionalidad o un arreglo de algún fallo y la llegada de ese cambio al usuario final.

Además del servicio descriptivo, se ha intentado crear un modelo de predicción que nos diga automáticamente si las clases modificadas por un desarrollador tenían una alta probabilidad de fallo o no. Sin embargo, los resultados en este aspecto no son tan positivos como se esperaba, por lo que se ha mantenido como una versión en fase Beta que el usuario puede consultar, pero lo que impera será el carácter descriptivo del servicio.

## Trabajo futuro

Ya que el servicio se ha logrado desplegar y se ha creado el flujo de CI/CD, incluir nuevas funcionalidades debería ser una tarea sencilla. Si no se modifica la arquitectura, solo habría que realizar los cambios de código pertinentes, sin tener que preocuparnos de la parte operacional o de sistemas.

Uno de los puntos en los que se puede avanzar en este trabajo es la reducción de restricciones en los proyectos válidos para el estudio. Actualmente solo se tiene la capacidad de analizar proyectos con lenguaje de programación Java. Se podrían incluir nuevos lenguajes de programación, teniendo en cuenta que las métricas pueden ser diferentes y habría que hacer un análisis exhaustivo en cada caso.

Otro de los aspectos que se podrían tratar consiste en crear un modelo de predicción con mayor bondad predictiva. Para esto sería necesario buscar otra base de datos, ya que con la que se ha obtenido en [20] no se ha podido crear un modelo con un gran acierto. Una de las vías en las que se podría investigar consiste en buscar variables distintas a métricas estáticas de la clase. Por ejemplo, se podrían buscar características a nivel de fichero, si el proyecto contiene varias clases en un solo fichero, ya que es de esperar que, si eso ocurre, estas clases estén relacionadas entre sí y fallos en una de ellas puedan repercutir en las demás.

Otro tipo de características que podrían dar mucho valor a la hora de la creación de un modelo predictivo son aquellas relativas a información histórica de la clase. La mayoría de las plataformas de gestión de repositorio tienen control de versiones, por lo que a través del mismo podríamos sacar distinta información, como el número de veces que se ha cambiado una clase o el número de desarrolladores diferentes que han hecho algún tipo de cambio sobre la misma.

## Opinión personal

Por último, se hará una valoración personal del trabajo realizado. Considero que este trabajo ha permitido desarrollar muchos de los contenidos estudiados en algunas de las asignaturas del máster. Por ejemplo, el análisis de datos realizado ha resultado más sencillo gracias a los conocimientos adquiridos en la asignatura de Desarrollo de Sistemas Inteligentes. Por otro lado, en la asignatura de Planificación y Gestión de Infraestructuras TIC, aunque no se estudió Heroku, que es la herramienta que hemos utilizado para el despliegue, se aprendieron las bases relativas al despliegue de aplicaciones en la nube. Por aportar un último ejemplo, en la asignatura de Gestión, Certificación y Evaluación de Sistemas y Servicios, se vieron las bases de la metodología ágil Scrum. Aunque en este trabajo se ha seguido una adaptación para proyectos de Ciencia de Datos, comparte muchos puntos con la metodología Scrum tradicional, por lo que conocerlos de antemano ha ayudado a un desarrollo más rápido del proyecto.

Centrándonos ya en el propio proyecto, considero que el punto más importante del mismo no es el desarrollo de la aplicación, que también ha servido para conocer tecnologías específicas y poder aprender a tratar con ellas y resolver los diversos problemas que han surgido a raíz de su uso. El aspecto más importante de este trabajo para mí es el uso de una metodología ágil y de técnicas de Integración y Despliegue Continuo.

Utilizar una metodología ágil como Scrum, o una adaptación de ella como en este caso, nos permite reformar el conocimiento sobre las metodologías ágiles, algo que se puede utilizar de cara al futuro al margen de las tecnologías con las que se traten o el proyecto que se intente desarrollar. Además, utilizar técnicas de Integración Continua y Despliegue Continuo nos permite salirnos del marco teórico que explican estas técnicas e indagar en ellas, pudiendo ver las ventajas que presentan y los problemas que pueden aparecer durante la inclusión de estas técnicas en el flujo de trabajo.

Todo esto nos ha dado una base de conocimientos que será transversal al contexto en el que nos encontremos, el área en el que se trabaje o el lenguaje de programación que se utilice. Y considero que en un proyecto como un trabajo de fin de máster es un aspecto que se debería incluir siempre, para poder aplicar la mayoría de lo aprendido en cualquier situación que se pueda dar en trabajos futuros.

Bibliografía

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | G. Kim, J. Humble y P. Debois, The DevOps Handbook, IT Revolutions, 2016. |
| [2] | Verifysoft, «Halstead metrics,» 10 Agosto 2017. [En línea]. Available: https://www.verifysoft.com/en\_halstead\_metrics.html. |
| [3] | C. Treude, L. Leite y M. Aniche, «Unusual events in GitHub repositories,» *The Journal of Systems & Software,* nº 142, pp. 237-247, 2018. |
| [4] | «Guía de Scrum,» Noviembre 2017. [En línea]. Available: www.scrum.org. |
| [5] | R. Jurney, Agile Data Science 2.0, O'Reilly Media, 2017. |
| [6] | D. Petrov, «Data Version Control: iterative machine learning,» FullStackML, Mayo 2017. [En línea]. Available: https://www.kdnuggets.com/2017/05/data-version-control-iterative-machine-learning.html. |
| [7] | T. Volk, «Seven steps to move a DevOps team into the ML and AI world,» DevOpsAgenda, Abril 2018. [En línea]. Available: https://devopsagenda.techtarget.com/opinion/Seven-steps-to-move-a-DevOps-team-into-the-ML-and-AI-world. |
| [8] | Atlassian, «What is version control,» [En línea]. Available: https://www.atlassian.com/git/tutorials/what-is-version-control. [Último acceso: 07 Abril 2019]. |
| [9] | Smartsheet, «Software Version Control,» [En línea]. Available: https://www.smartsheet.com/software-version-control. [Último acceso: 07 Abril 2019]. |
| [10] | Apache Software Fundation, «Apache Subversion,» [En línea]. Available: https://subversion.apache.org/. [Último acceso: 2019 Abril 04]. |
| [11] | Git, «Git,» [En línea]. Available: https://git-scm.com/. [Último acceso: 2019 Abril 07]. |
| [12] | Atlassian, «Continuous Integration vs Delivery vs Deployment,» Atlassian, [En línea]. Available: https://es.atlassian.com/continuous-delivery/principles/continuous-integration-vs-delivery-vs-deployment. [Último acceso: 07 Abril 2019]. |
| [13] | Y. Weicheng, B. Shen y B. Xu, «MiningGitHub: Why Commit Stops,» *Asia-Pacific Software Engineering Conference,* nº 20, pp. 165-169, 2013. |
| [14] | G. Gousios, «The GHTorrent Dataset and Tool Suite,» de *Proceedings of the 10th Working Conference on Mining Software Repositories*, San Francisco, CA, USA, 2013, pp. 233-236. |
| [15] | G. Georgios, «The GHtorrent Project,» 2013. [En línea]. Available: http://ghtorrent.org/. [Último acceso: 13 Marzo 2019]. |
| [16] | J. Cabot, J. L. Cánovas Izquierdo, V. Cosentino y B. Rolandi, «Exploring the Use of Labels to Categorize Issues in Open-Source Software projects,» *International Conference on Software Analysis, Evolution and Reenginering,* nº 22, 2015. |
| [17] | M. Beller, G. Gousios y A. Zaidman, «TravisTorrent: Synthesizing Travis CI and GitHub for Full-Stack Research on Continuous Integration,» *Proceedings of the 14th working conference on mining software repositories,* 2017. |
| [18] | Travis CI, «Travis CI,» 2011. [En línea]. Available: https://travis-ci.org/. [Último acceso: 13 Marzo 2019]. |
| [19] | P. Gyimesi, G. Gyimesi y Z. Tóth, «Characterization of Source Code Defects by Data Mining Conducted on GitHub,» *Computational Science and Its Applications - ICCSA,* vol. 9159, pp. 47-62, 2015. |
| [20] | Z. Tóth, P. Gyimesi y R. Ferenc, «A Public Bug Database of GitHub Projects and its Application in Bug Prediction,» *Computational Science and Its Applications - ICCSA,* vol. 9789, pp. 625-638, 2016. |
| [21] | FrontendArt, «SouceMeter - Free-to-use, Advanced Source Code Analysis Suite,» 2016. [En línea]. Available: https://www.sourcemeter.com/resources/java/. [Último acceso: 03 Abril 2019]. |
| [22] | S. Tuli, «Learn How to Set UP a CI/CD Pipeline From Scratch,» 10 Agosto 2018. [En línea]. Available: https://dzone.com/articles/learn-how-to-setup-a-cicd-pipeline-from-scratch. [Último acceso: 18 Abril 2019]. |
| [23] | XGBoost, «XGBoost Documentation,» [En línea]. Available: https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/. [Último acceso: 19 Abril 2019]. |
| [24] | Django, «Escribiendo su primera aplicación en Django, parte 1,» [En línea]. Available: https://docs.djangoproject.com/es/2.0/intro/tutorial01/. [Último acceso: 2018 Agosto 1]. |
| [25] | Djangogirls, «Tu primer proyecto en Django,» [En línea]. Available: https://tutorial.djangogirls.org/es/django\_start\_project/. [Último acceso: 2018 Agosto 20]. |
| [26] | Amazon, «Operation on Objects - Amazon Simple Storage Service,» 1 Marzo 2006. [En línea]. Available: https://docs.aws.amazon.com/es\_es/AmazonS3/latest/API/RESTObjectOps.html. [Último acceso: 2019 Mayo 1]. |
| [27] | Django, «FAQ: General | Documentación Django,» [En línea]. Available: https://docs.djangoproject.com/es/2.2/faq/general/. [Último acceso: 17 Mayo 2019]. |
| [28] | Heroku Dev Center, «Local Development with Docker Compose,» 05 Febrero 2019. [En línea]. Available: https://devcenter.heroku.com/articles/local-development-with-docker-compose. [Último acceso: 02 Mayo 2019]. |
| [29] | V. Driessen. [En línea]. Available: https://python-rq.org/. [Último acceso: 2019 Mayo 02]. |
| [30] | Heroku Dev Center, «Dynos and the Dyno Manager,» 2019 Enero 22. [En línea]. Available: https://devcenter.heroku.com/articles/dynos#ephemeral-filesystem. [Último acceso: 17 Mayo 2019]. |
| [31] | M. A. Rodríguez, «Sonar y Total Quality: Midiendo la calidad total de nuestros proyectos,» [En línea]. Available: https://www.adictosaltrabajo.com/2012/12/12/sonar-total-quality/. [Último acceso: 2019 Mayo 25]. |

Anexos

1. Dockerfiles para la construcción de los contenedores

|  |  |
| --- | --- |
| **Dockerfile Web Container** | |
| **1** | FROM paberlo**/**alpine-scikit-django-jdk8 |
| **2** |  |
| **3** | # variables para dockerizacion |
| **4** | ENV HOME**=/**home |
| **5** | ENV PROYECTO**=**tfm\_diego |
| **6** |  |
| **7** | #copiar codigo |
| **8** | COPY webapp**/** **$HOME/$PROYECTO** |
| **9** |  |
| **10** | # cambiar punto de entrada al directorio del proyecto |
| **11** | WORKDIR **$HOME/$PROYECTO** |
| **12** |  |
| **13** | CMD python3 manage.py runserver 0**.**0**.**0**.**0**:$PORT** |
| **14** | FROM paberlo**/**alpine-scikit-django-jdk8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dockerfile Worker Container** | |
| **1** | FROM paberlo**/**alpine-scikit-django-jdk8 |
| **2** |  |
| **3** | # variables para dockerizacion |
| **4** | ENV HOME**=/**home |
| **5** | ENV PROYECTO**=**tfm\_diego |
| **6** |  |
| **7** | #copiar codigo |
| **8** | COPY webapp**/** **$HOME/$PROYECTO** |
| **9** |  |
| **10** | # cambiar punto de entrada al directorio del proyecto |
| **11** | WORKDIR **$HOME/$PROYECTO** |
| **12** |  |
| **13** | CMD python3 worker.py |
| **14** | FROM paberlo**/**alpine-scikit-django-jdk8 |

1. Contenido del Docker Compose

|  |  |
| --- | --- |
| **Docker Compose** | |
| **1** | **version**: '3.6' |
| **2** | **services**: |
| **3** | **web**: |
| **4** | **image**: tfm-diego-web:latest |
| **5** | **command**: python3 -u manage.py runserver 0.0.0.0:8000 |
| **6** | **depends\_on**: |
| **7** | - redis |
| **8** | **environment**: |
| **9** | - REDIS\_HOST=redis |
| **10** | - PYTHONUNBUFFERED=0 |
| **11** | - LOCAL=true |
| **12** | **ports**: |
| **13** | - "8000:8000" |
| **14** | **worker**: |
| **15** | **image**: tfm-diego-worker |
| **16** | **command**: python3 -u worker.py |
| **17** | **depends\_on**: |
| **18** | - redis |
| **19** | **environment**: |
| **20** | - PYTHONUNBUFFERED=0 |
| **21** | - LOCAL=true |
| **22** | **redis**: |
| **23** | **image**: redis:4.0.14-alpine |

1. Archivo de configuración de Travis

|  |  |
| --- | --- |
| **Travis CI Configuration** | |
| **1** | **language**: python |
| **2** | **python**: |
| **3** | - '3.6' |
| **4** | **script**: |
| **5** | - python tests.py |
| **6** | **deploy**: |
| **7** | **provider**: script |
| **8** | #https://docs.travis-ci.com/user/deployment/script |
| **9** | **script**: bash $TRAVIS\_BUILD\_DIR/travis\_deploy.sh |
| **10** | **on**: |
| **11** | **branch**: master |

1. https://github.com/ [↑](#footnote-ref-1)
2. https://bitbucket.org/ [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.zenhub.com/ [↑](#footnote-ref-3)
4. https://www.docker.com/ [↑](#footnote-ref-4)
5. https://www.heroku.com/ [↑](#footnote-ref-5)
6. https://www.djangoproject.com [↑](#footnote-ref-6)
7. https://www.zenhub.com [↑](#footnote-ref-7)
8. https://www.heroku.com/ [↑](#footnote-ref-8)
9. https://aws.amazon.com/es/s3/ [↑](#footnote-ref-9)
10. Cada vez que se reinicia el servicio, los datos almacenados se eliminan [↑](#footnote-ref-10)